**招标文件**

**服务名称：瑶山路（丽江路-阳澄湖路）工程监理**

**招标人（章）：常州黑牡丹建设投资有限公司**

**法定代表人（签章）：**

**招标代理机构（章）：江苏尚阳工程管理有限公司**

**法定代表人（签章）：唐珂**

**发放时间：2023年9月**

**第一章 招标公告（略）**

**第二章 投标须知前附表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 常州黑牡丹建设投资有限公司 | | | | |
| 服务名称 | 瑶山路（丽江路-阳澄湖路）工程监理 | | | | |
| 服务地点 | 瑶山路（丽江路-阳澄湖路） | | | | |
| 招标范围 | 本项目为瑶山路（丽江路-阳澄湖路）工程监理，服务内容包括但不仅限于从施工合同签订至工程竣工交接的全过程工程施工监理；具体监理范围：本工程施工阶段和保修阶段全过程监理（包括投资、进度、质量、安全控制、合同信息管理、文明施工管理、施工协调等）；按照《建设工程安全生产管理条例》对施工现场进行安全监理。 | | | | |
| 标段划分 | 1个标段 | | 投标有效期 | | 投标截止期后 60 日 |
| 工期要求 | 采购人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，缺陷责任期为24个月。 | | 质量要求 | | 符合招标人要求 |
| 资料费 | / | | 投标保证金 | | 人民币柒仟陆佰元整 |
| 投标保证金的退还 | 中标人的投标保证金在签订合同后3个工作日后退还；  未中标人的投标保证金在中标公示结束3个工作日后退还。 | | | | |
| 招标控制价 | 下浮率20%，预估（含税）总价：380000.00元，（不含税）总价：358490.57元，税率6%。 | | | | |
| 评标办法 | 综合评分法 | | | | |
| 投标文件份数 | 壹份纸质版投标文件（中标后再提供贰份纸质版招标文件），壹份“电子光盘或U盘”。如电子文件与纸质文件不一致时，以纸质版投标文件为准。投标文件需装订成册。纸质版投标文件、电子文件均应密封、标志，未按规定装订、密封的投标文件不予接收。递交投标文件的同时需递交招标公告中要求的资格审查资料。 | | | | |
| 递交投标文件地点 | 江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）） | | | | |
| 投标截止时间 | 2023年10月13日15点00分（北京时间） | | | | |
| 开标时间 | 2023年10月13日15点00分（北京时间） | | | | |
| 开标地点 | 江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）） | | | | |
| 联系人 | 嵇玲 | 联系电话 | | 0519-88818295（8000） | |
| 投诉电话 | 0519-68866258 | | | | |

**一、总 则**

**（一）服务概况**

1、服务招标范围：详见投标须知前附表

2、服务资金来源及落实情况： 自筹

3、本服务采用 公开 招标方式确定中标人

4、服务用水、用电、便道： /

**（二）投标费用**

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**二、招 标 文 件**

**（三）招标文件的组成**

1、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件的要求，责任由投标人自负。

**（四）招标文件的澄清**

1、投标人若有疑问需要澄清，在2023年9月28日17点前以书面形式(加盖公章）向招标代理提出；若投标人无法向招标代理提交书面提问盖章件，请于澄清截止时间前将加盖公章的提问扫描件发送至招标代理邮箱：czsyzb@163.com并同步电话通知到招标代理联系人：嵇玲，联系电话：0519-88818295（8000）。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2、所有问题的解答，将在江苏尚阳工程管理有限公司、E交易平台、黑牡丹（集团）股份有限公司官网上公示。

**（五）招标文件的修改**

1、在投标截止日期 **3** 天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

**三、投 标 报 价**

**（六）投标报价**

**1、报价说明和要求：**

本项目投标报价应包括为完成该项服务所涉及到的一切相关费用，招标人不再支付其他任何费用。

投标人应按照招标文件中提供的格式完整填写开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

投标人填报投标分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项投标内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

**2、招标控制价：**下浮率20%，预估（含税）总价：380000.00元，（不含税）总价：358490.57元，税率6%。施工监理服务收费=监理服务收费基准价\*（1-下浮率）=380000.00元。

其中，监理服务收费基准价=监理服务费收费基价\*专业调整系数\*工程复杂程度调整系数\*高程调系数。该工程施工价预计1725万元，按常建[2008]160号文计算施工监理服务收费基准价为47.5万元，该工程专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，高程调整系数1.0。

投标人的投标下浮率需大于等于20%，否则做无效标处理。

⮽投标人的投标总价或单价均不得高于招标控制价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。

☑投标人的投标总价不得高于招标控制价（若投标单位任意一家报价的税率与招标控制价税率不一致时，以税前价比较），否则为无效标处理。

**四、投标文件的编制**

**（七）投标文件的组成**

1、投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）法律声明（格式详见附件）

（5）企业营业执照（副本）（复印件加盖公章，原件现场核查）

（6）投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章，原件现场核查）

（7）投标报价汇总表

（8）监理综合资质证书或市政公用工程监理乙级及以上资质证书（复印件加盖公章，原件现场核查）

（9）总监理工程师的全国注册监理工程师证书（注册专业为市政公用工程）(复印件加盖公章，原件现场核查）

**（八）投标担保**

1、投标担保方式采用：投标保证金

2、投标保证金采用：详见招标公告附件

3、投标人应当按照招标文件要求的方式和金额缴纳投标保证金，并将投标保证金缴纳凭证提交招标人。

4、投标保证金的退还：详见招标公告附件

**5、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：**

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销投标文件的；  
 （2）中标候选人无故弃标的；  
 （3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的、或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或者不按照招标文件要求提交履约保证的；  
 （4）投标人在招投标过程中提供虚假资料的；

（5）通过资格预审的投标人，无正当理由擅自放弃投标的；

（6）法律法规或招标文件规定的其他情形。

**（九）履约担保的金额及形式**

1、☑本次招标项目不需提交履约担保。

⮽本次招标项目需提交履约担保。履约担保的金额：合同价格的 %

2、履约担保的形式：

⮽中标单位采用银行保函方式提交履约担保。

⮽中标单位采用经相关部门认定的有资质的专业担保公司（专业担保公司名单网址详见：http://www.czgcjy.com/czztb/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=bc194d59-5ce4-4cfa-8a04-da1195335520&CategoryNum=007）出具的保函提交履约担保。

**（十）勘察现场**

1、投标人可以对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

**（十一）投标文件的份数和签署**

1、**壹份“纸质投标文件”（中标后再提供贰份）、壹份“电子光盘”（光盘中含全套投标文件）。投标文件按要求装订成册并加以密封。**

2、投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

**五、投标文件的递交**

**（十二）投标文件的密封**

**1、投标人应将投标文件密封并加盖投标单位公章。**

**（十三）投标截止期**

1、投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将投标文件上注明收到的日期和时间。

2、招标人可以按本文件第（五）条规定，以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、超过投标截止期送达的投标文件, 招标人有权拒收。

**（十四）投标文件的修改与撤回**

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标文件的修改或撤回，应按本文件第（十一）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

**六、开 标**

**（十五）开标**

⮽**不见面开标（腾讯视频会议，会议号为： ）**

1、“不见面”开评标时各投标人无需到开评标现场，必须于开标截止时间前送(寄)至开标地点地址： ，或将加密的电子投标文件在投标截止时间前发送至邮箱 ，投标人应充分考虑在途时间，确保投标文件在投标截止时间前到达。

2、投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人准时参加。**投标人未参加开标会议的，视同认可开标结果。**

3、开标时，确认投标文件密封完好后，由招标人（或其委托的招标代理机构）当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、招标人（或其委托的招标代理机构）在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。招标人（或其委托的招标代理机构）对开标过程予以记录并存档备查。**各投标人需仔细核对开标记录相关内容。**

**5、在开标时，出现下列情形之一的，招标人有权拒收投标文件：**

**（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或电子投标文件未按招标文件的要求加密的；**

**（2）未在开标时间前缴纳投标保证金。**

☑**见面开标**

1、开标由招标人（或其委托的招标代理机构）主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，招标人有权拒收。经确认无误后，由投标单位法定代表人或其授权委托人携带本人身份证明文件进行唱标。

3、招标人（或其委托的招标代理机构）在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

**5、在开标时，出现下列情形之一的，招标人有权拒收投标文件：**

**（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；**

**（2）未在开标时间前缴纳投标保证金。**

**七、评 标**

**（十六）评标**

1、评标工作：由评标委员会组织进行。

2、本次招标采用 综合评分法 方式进行评标。

**（十七）投标文件的澄清**

**1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。**

**2、对符合招标文件实质性要求，但在个别内容存在遗漏或者提供的技术信息、数据等方面有细微偏差的投标文件，书面要求投标人提供书面澄清材料。**

**3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。**

**（十八）**评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。

**（十九）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作无效标处理：**

1. **投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；**
2. **投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；**
3. **如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；**
4. **投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；**
5. **投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；**
6. **投标人名称或组织机构与资格审查时不一致的；**
7. **投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价且可能影响履约的异常低价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能提供书面说明和相关证明材料的；**
8. **投标报价高于控制总价或各清单子目综合单价的；**
9. **同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；**
10. **与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；**
11. **投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；**
12. **明显不符合技术规格、技术标准的要求；**
13. **投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；**
14. **投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；**
15. **不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；**
16. **以他人的名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；**
17. **不符合招标文件有关暗标的要求；**
18. **未提供近3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司无诉讼关系法律声明的。**

**评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标不足三个的，评标委员会应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。评标委员会认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明理由。**

**（二十）**评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长期投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

**八、授 予 合 同**

**（二十一）中标**

1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在 30 日内与招标人签订服务合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

**（二十二）合同签订**

1、招标人与中标单位将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订服务合同。

2、排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者未按照招标文件要求缴纳履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形（包括但不限于第一中标候选人与其他投标人之间存在关联关系、其高级管理人员之间存在交叉任职），不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

**第三章 技术标准和要求**

**合同主要条款概述（包含但不限于以下条款）**

**一、服务标准和要求：**

**1.服务要求**

（1）中标人在履行监理服务过程中，须按照招标人对中标人的授权范围和工作要求，依据招标人与承包人签署的工程承包合同，对本项目的准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作，并对缺陷责任期内承包人实施的本项目的剩余与弥补工作，提供监理服务。

（2）招标人或其授权代理人有权要求中标人按照招标人的管理要求定期或不定期地向招标人提供与本项目有关的各种形式的报告。

**2.服务目标**

工程目标：按施工合同执行。

**3.控制要求**

（1）工期控制

因中标人原因，施工阶段性工期滞后于招标人批准实施的总进度计划相对应的阶段性工期时，每发生一次，招标人从当期应付监理费中扣除3万元违约金；后续阶段性工期符合总进度计划，招标人将前面扣除的阶段性违约金在下期返还。因中标人原因，未完成合同约定的总工期目标，招标人按监理费总额的5%扣除违约金，该笔费用在招标人向中标人当期应支付的监理费中予以扣除。

（2）质量控制

如施工过程中或施工结束后，因中标人失职而造成质量缺陷或者事故，可以通过返修达到原定质量等级的，按返修工程量（可以为估算金额）×报酬比例扣除监理费，累计不超过监理报酬总数。通过返修尚不能达到原定质量等级，必须降低标准使用的，除按照以上原则扣除监理费外，还需扣除监理报酬总数的5%，累计不超过监理报酬总数。

（3）投资控制

中标人应按本项目相关管理制度要求，及时、准确完成审核施工方提交的工程计量、签证、已完工程月报等报审资料。如招标人发现中标人弄虚作假，招标人从应支付监理费中扣除10000元/次违约金。

（4）安全文明施工监理

1）因中标人安全监理不到位，所监理的工程未实现约定的安全文明施工目标的，招标人按监理费总额的3%扣除违约金。

2）因中标人安全监理不到位，所监理的工程发生1人及以上死亡事故，中标人除承担相应的法律及赔偿责任外，招标人按监理费总额的10%扣除违约金。

3)因中标人安全监理不到位，每发生一次区级及以上的安全文明施工问题通报，招标人将从当期应支付监理费中扣除5万元违约金。

因上述情况给招标人造成损失的，招标人有权向中标人索赔。

（5）协调配合

协调施工现场内各个专业及单位施工配合工作；合理协调施工方与周边商铺租户、居民关系，防止矛盾的发生；合理协调周边、交警部门及属地不同部门关系等。由于监理协调不到位产生纠纷的，罚款1000元/次。

（6）廉政要求

在合同发行期间，中标人应遵守廉政制度，中标人员违反职业道德、利用职权徇私舞弊、牟取私利、收受、索取贿赂的，经查实，招标人将立即向相关部门反映，并将视情节轻重，从当期应支付监理费中扣除1万元～10万元不等的违约金，同时招标人有权立即解除合同，由此造成的一切责任与损失由中标人承担。

中标人向本项目相关方行贿的，经查实，招标人将立即向相关部门反映，招标人从当期应支付监理费中，扣除行贿额10倍的违约金，同时招标人有权立即解除合同，由此造成的一切责任与损失由中标人承担。

**4.人员要求**

施工阶段中标人派驻到本项目现场的监理人员（含总监）总人数应符合下表要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| 总监理工程师 | 1名 | 国家注册监理工程师 |
| 拟配备监理人员 | 3名 | 至少包含一名市政公用工程专业人员 |
| 总计 | 4名 |  |

注：1.中标人可根据工程实际需要及时投入人员，未经招标人同意，不得更换上述人员，所有监理人员均须身体健康，年龄不得超过65周岁。（注：表中人员不能兼职）

2.上述人员配置还需满足江苏省住房和城乡建设厅投标邀请函[2017]第35号、江苏省住房和城乡建设厅投标邀请函[2017]第36号等文件规定。

**5.其他**

（1）监理管理人员在施工期间必须常驻现场，原则上要求中标人配备4人项目组。总监理工程师从本项目开工至完成竣前质量验收前每周在工地上班时间不少于5天，每天不得少于4小时，经招标人考勤，如不能满足要求，招标人从当期应支付监理费中，扣除1000元/次违约金；监理部其他成员每周在工地上班时间不少于6天，每天不得少于8小时，经考核，如不能满足要求，招标人从当期应支付监理费中扣除500元/次违约金；工程例会和重要的专题会议必须由总监主持召开，如不能满足要求，招标人从当期应支付监理费中扣除2000元/次违约金。

（2）投标文件中拟定的项目总监理工程师、拟配备中标人员不得更换或减少。中标人擅自更换或减少监理组成员的，招标人从当期应支付监理费中，扣除违约金：总监理工程师10万元/人次，监理部其他成员5万元/人次。如情节严重，招标人有权解除合同。

（3）中标人须严格按照合同、设计、规范等要求进行验收，如未按监理规范要求进行旁站验收或有其他不规范行为，每发生一次，招标人从当期应支付的监理费中扣除1000元的违约金。

中标人未严格按照合同、设计、规范等要求进行验收，或者没有验收依据而进行验收，或者因施工质量不符合要求却同意施工方进行隐蔽或进入下道工序（含监理规范的所有旁站要求），造成工程返工、质量等级降低、进度滞后、成本增加等情况，每发生一次，招标人从当期应支付的监理费中扣除2万元的违约金。

（4）中标人投标文件中拟投入本项目的仪器设备应按工程进度需要全部到场，否则招标人从当期应支付监理费中，按所缺仪器市场价的2倍扣除违约金。

（5）工程竣前质量验收通过后7天内，中标人应将完整的监理资料移交给工程所在地城建档案馆并同时提交招标人，每延误一天，招标人从当期应支付监理费中扣除1000元/天违约金。

（6）中标人员在监理期间涉嫌违法违规，造成招标人经济损失的，招标人依法向中标人及相关中标人员追究经济责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（7）若因招标人原因造成工程部分停建或缓建时，招标人只对已建工程计算监理费，不承担其他相关费用及违约责任。

（8）中标人应为本工程拟配备中标人员办理工伤险及意外险。若因中标人员不当操作，或不按监理规范进行监理造成中标人员伤亡的，其责任及赔偿由中标人自行负责。

（9）招标人对本项目月度综合大检查分值低于75分（包含75分）的，招标人有权约谈监理单位主管领导及总监，监理单位应承担违约金5000-10000元/次，持续两次低于75分（包含75分）的违约金翻倍，限期整改不到位的，按3000元/次承担违约金。

**6.违约**

（1）由于中标人原因给招标人造成损失时，应向招标人赔偿，中标人支付的违约金不足以弥补招标人损失的，中标人应赔偿招标人的全部损失。

（2）如果中标人在服务期内未能提供招标人要求的监理服务（包括中标人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等），招标人有权扣减支付监理费并向行政主管部门投诉。

（3）中标人必须按照投标文件及合同的要求，全部人员到位，如不能按照合同履行，招标人将按照中标人承诺函的要求进行处罚。

（4）中标人应充分考虑到本工程的复杂程度，应尽量配备公司的精锐骨干力量，挑选有实际相关工作经验的技术管理人员，组成本项目的工程管理团队。并且应征得招标人的同意。

**二、验收标准：**按国家和行业现行的法律、法规及验收规范执行。

**三、服务工期要求：**采购人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，缺陷责任期为24个月。

**四、付款条款：**中标人将本月完成的合格工程监理费报至招标人，经招标人审核后隔月月底按监理费的80％支付，如当月监理费支付报量未满五万元时暂不支付，由下月一并支付。缺陷责任期满后，经审计审定且招标人核准后，隔月月底结清。

监理费结算计费额为施工审定结算价，结算费按常建[2008]160号文按比例及内插法计算监理服务收费基准价后乘以（1-下浮系数）为准；（专业调整系数1.0，复杂程度调整系数1.0，高程调整系数1.0）。

（1-下浮系数）=中标价/475000元，下浮系数为： 。

**五、界面划分：/**

**第四章 合同（详见附件）**

**第五章 清单及控制价（无）**

**第六章　图纸（无）**

**附件1：评标办法**

**详见招标公告**

**第七章 投标文件格式**

(名称)

标段服务招标

投 标 文 件

投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

年月日

**目 录**

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.法律声明

5.企业营业执照（副本）

6.投标保证金缴纳凭证

7.投标报价汇总表

8.监理综合资质证书或市政公用工程监理乙级及以上资质证书

9.总监理工程师的全国注册监理工程师证书（注册专业为市政公用工程）

10.其他自行添加

**投 标 函**

：

在考察现场并充分研究 （名称）（以下简称“本服务” ）招标文件的全部内容后，**我方兹以下浮率：** **%，税率** **%**的投标价格，并严格按照合同约定，履行合同内容。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本服务，并保证工期**满足招标文件要求**。我方确保工程质量达到**满足招标文件要求**标准。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我单位拟派项目负责人： （姓名），联系方式： 。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

**法定代表人身份证明**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

投标人： (盖单位章)

年 月 日

**授权委托书**

本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年 月 日

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证明文件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证明文件。

**法律声明**

我公司\_\_\_\_\_\_\_（全称），就\_\_\_\_\_\_（名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：  
1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。  
2、我公司近三年内（本服务开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。  
3、本公司参与\_\_\_\_\_\_\_\_（名称）投标工作中，若评标过程中发现近三年内（本服务开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次投标，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关！  
特此声明!

投标单位：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

## 投标报价汇总表

投标人名称[盖章]：

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 下浮率（%） | 含税总价  =475000 \*（1-下浮率） | 税率 | 备注 |
| 1 |  |  |  | % | 工程施工费预估1725万元 |
| 2 | 含税报价合计（大写）：  不含税报价合计（大写）：  税金（大写）： | | | | |

备注：①报价下浮率需大于等于20%；投标报价保留两位小数。

②监理费按照常建[2008]160号文计算，本项目专业调整系数1.0，复杂程度调整系数1.0，高程调整系数1.0，【即(301000+7250000\*2.4%）\*1.0\*1.0\*1.0=475000元】。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期： 年 月 日