赣江路（K0+750—通江路）配合文保清表、挖土等施工

招标控制价编制说明

1、工程概况

1.1工程内容：赣江路西起长江路，东至通江路，全长约2605m,道路红线宽度为40m。本次实施起于赣江路K0+750米处，终点接至通江路非机动车道边，并与通江路车行道搭接，长度约1843米。为配合文保进行清表、挖土及河塘回填等工程。

1.2主要做法：清表、土方开挖、河塘回填、场内建筑垃圾外运弃置及配合文保勘探等。

2、编制范围：委托人提供的图纸范围内工程，具体详见工程量清单；

3、工程量清单（标底）编制依据

3.1 委托人提供的设计图纸（CAD版本）、现场实际情况及甲方要求等；

3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3.3《江苏省市政工程计价定额》(2014版)；

3.4《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2016]154号、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019]178号等现行计价文件；

3.5常建[2014]279号、常建[2016]94号、常建〔2017〕133号、常建〔2018〕26号、常建〔2019〕1号等常州市现行工程造价方面的有关规定。

4、工程量清单、招标控价价编制说明

4.1、工程类别：单位工程对应《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整内容及《常建【2014】279号》文件相应类别划分取费；

4.2、本工程中水电费用已综合考虑，包括接入、设备、管材、线路等，投标人应自行考虑用水、用电方式及费用，并自主报价，结算时不再调整。

4.3、本工程单价措施费中如大型机械设备进退场费等，以“项”为单位的清单项在结算时不调整。

4.4、本工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他大气管控、扬尘方面的相关规定，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，除“扬尘污染防治增加费”按文件规定计算以外，其他扬尘控制及防治费用现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。由投标人自行考虑，结算时不再另计。

4.5、投标人须根据本工程设计图纸和相关规范，考虑弃场的地点及堆放处置等相关费用、运输方式和运输距离、相关费用（渣土运输及堆放处置必须满足城管要求），综合考虑余方弃置的投标报价，结算时不作任何调整。

4.6、投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

4.7、投标人应提前进行现场勘査以充分了解其施工环境,工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况,招标人对于现有的施工环境及条件将不増加任何投入,请投标人自行考虑并计入投标价内。

4.8、本工程量清单与投标须知、合同条件、合同协议条款,工程规范和图纸一起使用,本工程量清单中如有项目特征描述不全,应结合设计图纸及招标文件,并应当综合考虑施工规范、技术规范、地方规章、施工工艺等的要求,所产生的费用计入投标报价中;清单特征中未描述的,但13计价规范中注明的工程内容,承包人在报价应充分考虑“工程内容”而产生的费用,列入相应报价中,其他辅助工作内容均应考虑在内。

4.9、施工围档，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计自行考虑，使用时间需满足工程施工实际工期的要求并完好移交给甲方，分阶段、分部位施工、设置警示牌、警戒区域、夜间警示灯、贴反光膜、井坑沟槽防护、行人行车干扰导致施工降效等各种因素，并满足相应规范、文件要求及常州市城市长效管理和工程施工质量、进度、安全文明施工等方面的要求，投标报价应包含围档搭设、吊装、运输、移交等所有费用。

4.10、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4.11、本清单所列工程量与实际完成工程量若产生较大偏差时，综合单价不予调整，由此带来的风险由投标人在投标时自行考虑。

4.12、所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异

5、编制时考虑情况与条件

5.1人工工资单价：人工单价按苏建函价[2024] 83号文件执行；

5.2材料价格：按常州市2024年8月份除税信息价，8月份没有的逐月向前，若信息中无载明的，采用市场价；

5.3总价措施项目清单中相关费率按计价规定计算，除文明费为不可竟争费率外其他费率由施工单位自行考虑；

5.4规费及税金：各项规费税金费率按现行政策执行；

5.5暂列金：详见单位工程的其他项目清单；

常州峰润工程咨询有限公司

2024年8月28日