技术服务合同书

项目名称：常隆防控工程环境监理服务

项目编号：SYZB-SG-2024124

委 托 方： 常州黑牡丹建设投资有限公司

承 包 方：

签订地点：常州

签订日期：      年  月  日

合同协议书

委托方（甲方）： 常州黑牡丹建设投资有限公司

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方友好协商，就 常隆地块环境污染防控工程环境监理服务 事项协商达成一致，订立本合同。

一、项目概况

1、工程名称：常隆防控工程环境监理服务

2、工程地点：常隆（华达、常宇）公司原厂址地块

3、工程描述：常隆（华达、常宇）公司原厂址地块（简称：“常隆地块”）位于江苏省常州市新北区龙虎塘街道，该地块包括江苏常隆化工有限公司常州农药厂，常州市华达化工厂、常州市常宇化工有限公司原厂址以及部分村庄，场地总面积约为26.2公顷。

本项目为常隆地块环境污染防控工程的环境监理咨询服务，乙方根据甲方要求，按照相关环保法律法规及本工程技术方案等相关资料文件要求，对技术方案确定区域内的污染防控工程实施过程（多介质监测、抽提处理工程实施情况）、施工期间环保达标措施落实情况等通过现场巡检等方式进行监理。

二、项目内容、标准及要求

1、主要工作内容

（1）污染防控工程运维的监督管理：开展平均每周不低于2次的现场巡查，检查抽提设施、设备是否完好，各抽提井能否正常抽提，各抽提井液位控制、抽提量是否满足防控方案要求，全面监督、检查、严格控制污染防控工程落实。

（2）多介质监测的监督管理：根据《防控工程方案》及年度监测计划，监督检测单位定期开展采样工作，并现场监督检测单位规范采样并及时对数据进行分析，对采样不规范、数据明显异常的提出补充检测方案。

（3）污染防治措施监督管理：核实现场抽提量与水处理单位接收水量的一致性，跟踪抽提水的去向，调查抽提水经处理后的出水达标情况。监督管理洗井、抽提井疏浚等产生的污染水、土壤的处置等二次污染防控措施落实情况。

（4）其他：①收集归档相关台账记录资料、文件、影像资料等。②根据项目实施情况，定期参加甲方组织的工地例会、内部协调会，针对实施过程中发现的环保问题协助甲方解决落实。③工程施工过程中若存在变更内容，乙方应积极配合甲方，监督施工单位完成变更手续。

2、技术规范要求

（1）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2018年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订，2018年10月26日实施；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

（5）《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（试行）（HJ25.5-2018）；

（6）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号），2016年12月31日发布，2017年7月1日起施行；

（7）江苏省《建设用地土壤污染修复工程环境监理规范》（DB32/T 3943-2020）。

三、合同服务期及要求

1、合同服务期要求：服务期限自2024年  月  日至2025年  月  日，合同一年一签。一年合同期满经甲方考核90分以上为合格，考核合格可进行下一年度合同续签，本合同可续签至常隆地块环境污染防控工程项目结束。

2、人员要求：

| 序号 | 类型 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 相关环境监理证书，高级及以上职称 | 1人 |
| 2 | 其他人员 | 相关环境监理证书，中级及以上职称 | 3人 |

3、考核细则：

考核以100分制进行，考核细则如下：

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 加分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场巡查情况 | 乙方每周平均至少巡查2次，每少1次，扣0.5分 | 30 |  |  |  |
| 2 | 督察整改情况 | 发现问题未及时督促施工方整改，有一次扣0.5分 | 20 |  |  |  |
| 3 | 提交成果 评价 | 对照江苏省《建设用地土壤污染修复工程环境监理规范》（DB32/T 3943-2020）中施工期环境监理内容，以及合同内容，相关资料及监理报告内容中缺失一项扣0.5分 | 30 |  |  |  |
| 4 | 例会参与情况 | 必须参加的例会，缺席1次扣0.5分，最高不超过会议实际次数 | 10 |  |  |  |
| 5 | 接受意见相应情况 | 积极响应甲方对项目的合理化建议的，未接受合理建议，扣0.5分 | 10 |  |  |  |
| 6 | 嘉奖情况 | 服务过程中收到书面表扬或嘉奖的，有1次，加1分 | / |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |

2、成果提交

（1）提交巡查日志、整改联系单、环境监理会议相关记录等日常环境监理咨询资料汇编，一式三份；

（2）污染防控工程运行年度监理报告，一式三份。

四、标准

符合国家及行业相关标准。

五、合同报酬及其支付方式

1、本项目合同费用总额为     元（大写：         ），其中，不含税价款为     元（大写：       ），税率为    % ，税金      元（大写：       ）。

2、支付方式

（1）合同签订后，第6个月月底支付至合同款的50%。

（2）项目完成，提交纸质成果报告且通过常州市生态环境局相关部门组织的专家评审，经审计审定后第三个月月底一次性付至审定价100%。

3、本项目采用总价包干，结算不予调整。不在服务范围和期限内的环境监理工作，甲方与乙方共同商讨，以补充协议的方式确定。

4、乙方应在项目结算送审前办理完成所有与工程有关的资料归集，结算审核过程中一律不得补办。

备注：以上各阶段付款，乙方同意甲方按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，甲方无需承担贴息费用。乙方需提供合规的增值税专用发票，审定后第一次付款需按审定价（如需审定）需提供全额增值税专用发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

六、技术情报和资料的保密

1、乙方保证投标文件、中标后提供的文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

2、乙方提交的所有投标文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。

3、在合同履行过程中，甲方、乙方应注意保密。在该项目中取得的有关信息、资料，乙方人员未经甲方同意，不得向不参与该应急处置工程的任何第三方透露及泄漏。

七、其它不可抗力

由于不可抗力造成本合同不能履行的，合同双方均不承担责任，造成任一方损失的，由损失方自理。

乙方仅对甲方（包括施工承包方）通知到场的施工内容进行确认;甲方（包括施工承包方）未通知乙方到场的施工内容，乙方有权不对施工内容出具确认意见;甲方（包括施工承包方）通知乙方到场的施工内容，乙方未到场确认的，所产生的的后果由乙方承担。

八、合同纠纷处理

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商调解不成的，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

九、本合同生效条件：经双方法定代表人签章、双方加盖公章后生效。本合同一式肆份，甲方和乙方各执贰份。

[此页无正文]

委托方（盖章）：                  承包方（盖章）：

住所：                                 住所：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人或其授权                法定代表人或其授权

的代理人（签字）：                的代理人（签字）：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称: 常隆地块环境污染防控工程环境监理服务

工程项目地址: 常隆（华达、常宇）公司原厂址地块

委托方〔甲方〕: 常州黑牡丹建设投资有限公司

承包方〔乙方〕:

为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方责任

㈠严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

㈡业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

㈢加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。

㈣双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

㈤发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方责任

㈠甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

㈡甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

㈢甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

㈣甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

㈤甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

㈥甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

㈦自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

三、乙方责任

㈠不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

㈡不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

㈢不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

㈣不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

㈤自觉接受甲方监督。

四、违约责任

㈠甲方及其人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

㈡乙方及其人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

五、本责任书作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

六、本责任书一式四份，由甲乙双方、监督单位（甲方上级行政主管部门）各执一份，区“廉洁示范工程”创建活动领导小组办公室鉴证备案一份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

年    月    日                         年    月    日

廉洁守信承诺书

为加强工程廉政建设，规范工程建设行为，有效预防违纪违法问题的发生，在此我向组织承诺：

1、严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。

2、加强对各参建单位履约监管，建立完善信用信息互认共享、守信激励和失信惩戒等机制，促进工程建设领域诚信体系建设，引导企业诚实守信，不断增强经营主体的诚信意识。

3、不接受或索要各参建单位的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

4、不到各参建单位报销应由个人支付的费用。

5、不参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

6、 不要求或接受各参建单位为本人住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。

7、不向施工单位介绍家属或亲友从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

8、不以任何理由向施工单位强行推荐分包单位，或强行要求施工单位购买合同规定以外的材料和设备。

9、不以任何形式和理由对各参建单位及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

10、自觉接受各方监督，如有不廉洁行为，自愿接受处理。

承诺人：

年    月    日

备注：

1、施工、监理、审计等单位人员的廉洁守信承诺书可结合实际，作必要修改；

2、本承诺书一式两份，本人及项目建设单位各留存一份。