电梯采购与安装调试工程合同

工程名称：新科创中心电梯采购及安装项目

甲    方：常州国平实业投资有限公司

乙    方:

合 同 编 号：

年  月  日

电梯设备采购及安装调试合同

甲  方： 常州国平实业投资有限公司

乙   方:

根据 新科创中心电梯采购及安装项目 招标文件及乙方投标文件，甲乙方双方协商一致，就电梯设备买卖及电梯设备安装、调试问题，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备的价格、安装及调试价格、技术要求、安装、调试要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

设备及安装：型号、规格、数量、价格见下表：

| 序号 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 停层 | 停站数 | 提升高度（m） | 基坑深（m) | 冲顶净高（m) | 井道净尺寸（mm) | 备注 | 数量（暂估） | 全费用单价 |  |  |  |  |  | 总价 |  | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 |  |  | 安装费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不含税单价（元/台） | 含税单价（元/台） | 税率(%) | 不含税单价（元/台） | 含税单价（元/台） | 税率(%) | 不含税总价（元） | 含税总价（元） |  |
| 1 | 1000 | 1.5 | -1F-6F | 7 | 28.45 | 1.6 | 4.20 | 2050*2500 | 无障碍、无机房、客梯 | 21台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目是新科创中心电梯采购及安装项目，服务内容包括但不限于秀水河路11号新科创中心1幢至7幢共21台（暂估数量）电梯的采购、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过甲方及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。乙方需根据甲方要求分批次向甲方提供所需电梯，具体数量以合同履行过程中甲方书面通知为准。甲方有权确定最终采购数量，并有权终止合同且不承担任何违约责任。

若后续分期供货时，因厂家停产、升级等原因无法按照合同约定的电梯系列供货，可以按照不低于约定系列供货，供货前须经甲方书面认可，组织相应的技术专家论证。

本合同采取固定单价。结算货币为人民币，单位元。

本合同履行过程中，如遇国家政策性税率调整，合同中不含税价不调整，含税价按相关政策文件调整。

备注：

1、合同价包括且不限于本项目招标电梯设备的设计、制造、运输、保险、报验、仓储、电梯设备的现场保管、图纸审核、现场查勘、门洞拆除及外运、电梯井道及基坑改造、电梯安装（含现场吊装费、电梯本身所涉及的所有钢构件、钢牛腿、五方通话、电梯监控、井道脚手架费、井道照明、施工水电费、电梯深化设计施工图纸等）、不锈钢门套费用、轿厢装潢、机房的三面围护及相应施工警示标志等、井道照明插座、爬梯、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、人员培训费、技术服务、吊顶开孔、售后服务、移交、清场、资料移交、管理、政府部门发放的许可证费用(含首次检测费用)、满足工程现场进度需要，电梯材料现场多次短驳所产生的费用、电梯轿厢的成品防护及乙方认为必须的其它费用，成品现场的堆放、保管需乙方自行考虑，特种设备监检费、税金、利润、质保期保修等过程可能发生的全部费用。合同未列明，而必需发生的费用也已包含在合同价中，后期不再调整。

2、根据现行国标，电梯安装必须实行监检、综合性能测试。甲方配合乙方到技术质量监督局办理相关的监检手续，并根据技术质量监督局规定提供相关材料。监检验收时需缴纳费用已含在电梯总价之内，不再由甲方另行承担。

3、水电费已经包含在合同价内，由总包单位提供水源、电源，乙方装表计量，费用由乙方负责支付。

三、技术资料及其他功能要求：

1、采用的技术规范和标准

（1）GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》；

（2）GB10058—2009《电梯技术条件》；

（3）GB10060—2011《电梯安装验收规范》；

（4）GB/T7025.1-3 2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》；

（5）GB10059—2009《电梯试验方法》；

（6）GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》；

（7）GB50763-2012《无障碍设计规范》；

（8）GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

（9）GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

（10）其他相关国家标准和行业标准。

以上标准如不是最新，按最新标准执行。

2、技术资料:甲方提供电梯井道、机房等土建图和其他相关资料。

3、乙方应向甲方提供现货、全新、符合国家电梯安全规范和强制性电梯制造、安装标准的，符合招标文件要求的规格型号、技术性能和生产厂家的电梯。进口的整机或零部件，必须具有有效的商检（海关）部门证明。随机必须附有电梯产品合格证书、电器原理图及接线图、安装使用维护使用说明书、安全部件型式试验报告等技术文件，免费维修、日常保养承诺书。

4、乙方根据甲方提供的电梯井道，机房土建图，设计符合要求的电梯安装井道及机房土建图，甲方必须按照乙方提供的图纸进行土建施工。

5、乙方应承诺提供以下技术与功能要求。

5.1提供智能功能：如定时器自动开停梯、远程控制停梯功能等，或不低于上述智能功能要求。

5.2提供安全功能：包括多光幕门探测器、安全触板等，或不低于上述安全功能要求。

5.3乙方应对电梯在生命周期中须免费为甲方安装远程监控装置以便实行远程24小时不间断监控服务。

乙方若达不到上述要求，甲方有权提出相应整改，并进行处罚，拒不配合者终止合同并要求乙方承担相应经济和社会责任。。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议（包括甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件）

2、中标通知书

3、招标文件及其补充文件

4、投标函及附件

5、标准、规范及有关技术文件

6、询标纪要

7、投标文件

五、履约保证金：

合同签订后，乙方一次性缴纳履约保证金9万元，合同履行期内，经甲乙双方协商一致确认后，根据乙方实际安装通过验收的电梯数量占合同暂估总数量的比例、分批次无息退还相应履约保证金。

六、交货地点 ：甲方指定地点。

七、交货时间及安装竣工时间：

自收到甲方书面通知之日45日历天内交货并安装调试完毕，并经验收通过取得特种设备使用标志。

八、安装及售后服务：

1、甲乙双方驻工地负责人：

甲方驻工地负责人姓名：      ，联系方式：

乙方驻工地负责人姓名：       ，联系方式：

2、乙方必须负责本次招标的电梯设备安装调试及售后维修保养服务责任。

3、乙方必须在项目所在地设立售后维修保养服务网点（厂家直属或特约委托代理），负责本工程电梯设备的售后维修保养。

九、付款方式：

1、设备采购部分：

（1）每批次电梯设备到现场后支付该批次设备款的70%；

（2）每批次电梯安装结束并通过特检部门验收合格交付使用后90日内，甲方支付至该批次审定金额的97%；乙方需开具该批次审定全额发票；

（3）3%质保金在安装验收合格之日起2年后无质量问题的一次性付清(无息)。

2、设备安装部分：

每批次安装结束经特检部门验收合格后90日内支付该批次安装款的90%，并需开具该批次审定全额发票；余款待在安装验收合格之日起2年后无质量问题的90日内结清(无息)。

注：（1）每次付款均需开具增值税专用发票，如遇国家税率调整，按照规定文件进行税率调整。

（2）以上各阶段付款，乙方同意甲方按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，甲方无需承担贴息费用。乙方需提供合规的增值税专用发票。审定后第一次付款需按审定价（如需审定）提供所有尾款增值税专用发票，若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

十、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、设备名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成设备的锈蚀、破损、丢失等后果均由乙方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

4、包装乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

（1）收货人；（2）产品名称；（3）合同号；（4）品目号和箱号；（5）到达站或到货地点；（6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；（7）不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上；（8）乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

5、本合同产品运送到双方约定的交货地点后，在项目竣工之前由乙方负责。

十一、交货方式：

本次招标为交钥匙工程，合同价包括且不限于本项目招标电梯设备的设计、制造、运输、保险、报验、仓储、电梯设备的现场保管、图纸审核、现场查勘、门洞拆除及外运、电梯井道及基坑改造、电梯安装（含现场吊装费、电梯本身所涉及的所有钢构件、钢牛腿、五方通话、电梯监控、井道脚手架费、井道照明、施工水电费、电梯深化设计施工图纸等）、不锈钢门套费用、轿厢装潢、机房的三面围护及相应施工警示标志等、井道照明插座、爬梯、调试、验收、备品备件、专用工具、二次运输、人员培训费、技术服务、吊顶开孔、售后服务、移交、清场、资料移交、管理、政府部门发放的许可证费用(含首次检测费用)、满足工程现场进度需要，电梯材料现场多次短驳所产生的费用、电梯轿厢的成品防护及乙方认为必须的其它费用，成品现场的堆放、保管需乙方自行考虑，特种设备监检费、税金、利润、质保期保修等过程可能发生的全部费用。合同未列明，而必需发生的费用也已包含在合同价中，后期不再调整。

十二、质量保证及售后服务：

1、质量等级要求：电梯分部工程一次性验收合格，且不影响总包工程评优。产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。

2、乙方应根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》进行制造与安装。乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的符合质量要求的全新设备及附件、进口部件须提供报关单。否则，甲方有权要求乙方退货，所发生的一切费用由乙方承担。

3、甲方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

4、设备到现场前三天，乙方应通知甲方准备堆放场地。

5、设备材料运至施工现场后，乙方应妥善保管到现场的设备及附件、工具，若有非甲方原因的损坏、失窃，概由乙方负责。在竣工验收之前，由乙方承担一切保管责任。

4、乙方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，自电梯设备安装调试并经技术监督部门验收合格、正式交付使用之日起24个月。在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

（3）贬值处理

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，派技术人员安装调试。

6、售前及售后服务基本要求：

（1）乙方应及时提供相应的技术资料，派出工程技术人员配合用户单位做好电梯安装前准备工作，保证电梯安装按期进行，一次性通过相关政府部门验收合格。

（2）质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。要求乙方实行24小时维修保养制度，半小时内响应，白天一小时，夜间二小时内维修人员赶到现场检修处理。

（3）免费为用户培训数名维修人员，能达到处理一般故障水平。

（4）提供全套随机文件（含产品合格证书、电气原理图、使用维护说明书、验收报告书）壹套，随机装箱。

（5）设备验收合格后须提供设备、安装及验收的全套资料。

（6）投标人应保证，其所提供的货物在提供给甲方前具有完全的所有权，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

（7）投标人应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》货物验收时，还必须提供货物的技术资料、产品合格证、说明书、质量保证文件、保修卡等相关资料。若中标后，必须按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准，验收以甲方在验收单上签字并加盖单位公章为验收通过。

（8）投标人必须承担的货物运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。

十三、安装、调试、验收：

1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，甲方将委托有关专家进行当场检验乙方配合甲方完成开箱检验工作。甲方及其委托人开箱检验工作不免除乙方需承担的设备任何质量缺陷的责任。

2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书。

4、乙方承担设备制造、运输、安装、验收直至维保期间的安全责任。

5、监检费及安装配合费用:根据现行国标，电梯安装必须实行监检、综合性能测试。甲方配合乙方到技术质量监督局办理相关的监检手续，并根据技术质量监督局规定提供相关材料。监检验收时需缴纳费用已含在电梯总价之内，不再由甲方另行承担。

6、施工现场管理乙方服从甲方、工程监理及总包管理。

7、乙方应根据国家有关电梯技术规范和标准进行电梯的安装调试，确保一次性验收合格，并取得电梯设备运行许可证。

十四、合同变更：

1、合同履约中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货日期前一个月以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。

2、因变更合同而增加的成本和费用，由提出方承担。

十五、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。或乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

乙方未按要求履行维保义务的，甲方有权按1000元/次从质保金中直接扣除。

十六、违约赔偿：

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定向甲方偿付违约金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，支付违约金 2 ‰。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算。

2、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5 %，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同，乙方承担由此给甲方造成的损失。

3、由于乙方原因导致甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的违约金。

4、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需偿付违约金不在此列。

十七、终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同，双方按实结算，剩余履约保证金不再退还，且乙方应赔偿甲方全部损失。

（1）乙方拒不供货或未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

（2）乙方供货标准不符合合同约定标准或未经论证通过。

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（4）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

4、因本合同项下甲方所需电梯具体数量以实际通知为准，甲方有权确定最终采购数量后终止合同且不承担任何违约责任，双方据实结算，甲方退还乙方剩余履约保证金。

十八、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十九、仲裁或诉讼：

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向 工程所在地 人民法院起诉。

二十、合同生效及其它：

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。本合同文本一式陆份，甲方执三份，乙方执三份。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（4）招标文件及其补充文件

（5）投标文件及其补充文件

（6）电梯维保协议

（7）电梯的技术规格和要求

4、乙方应在完成合同全部内容后60天内提交经甲方审核通过的两份完整的竣工结算资料（其中一份正本），每延误一天承担500元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给甲方造成的相应损失。同时乙方必须充分配合甲方完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，乙方对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由乙方承担，并由乙方直接支付给结算审计单位，如发生超额审计费，审定后的付款需提供审计单位出具的超额审计费收款证明。工程结算审计完成后，乙方应配合甲方对初审结果进行复审（若需），复审金额作为审定金额。

5、附件1：电梯维保协议

附件2：电梯的技术规格和要求

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)                             (签字或盖章)

纳税人识别号：                           纳税人识别号：

开户银行：                               开户银行：

账　　号：                               账号：

地址：                                   地址：

联系电话：                                联系电话：

签约日期： 年 月  日                      签约日期： 年 月  日

附件1

电 梯 维 保 协 议

甲   方：                                     乙    方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及本项目合同的规定，为保障安全、可靠、正常、合法地使用并贯彻电梯制造、安装、维保一条龙服务的国家有关规定，并按照平等互利，协商一致的原则，特签定本保修协议。

一、维修保修对象：合同内的电梯。

二、维修保养期限和价格：维修保养期限为  24个月（经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起计算），实行免费保养服务。在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

三、维修保养内容 ：按照合同约定及乙方投标承诺维保内容进行保养，电梯维保应符合国家有关规定。

四、维保服务承诺

1、乙方在工地附近设立维修点，安排三名以上的维保人员提供全年24小时的维保服务。接到用户召修电话，白天30分钟夜晚1小时内到达现场。无特殊情况1小时内解决故障，如发生重大配件损坏，24小时内解决故障。

2、质保期内和质保期外，国家法定假日免费对电梯进行全面检查，确保电梯在节假日期间的正常使用。

3、除每季度对电梯进行巡检外，每月对电梯进行二次保养，每年底进行一次整机检修。

4、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。

5、免费为用户培训数名维修人员，能达到处理一般故障水平。

五、其它事项

1、乙方应为各台电梯建立维修保养档案，所有的维保内容均应以甲方人员签字认可为准。

2、乙方应根据合同约定及投标承诺的维保内容对电梯及时进行维保，若因乙方维保不力或未

按照投标承诺的维保内容对电梯进行维保所造成的损失由乙方自行承担，甲方将根据损失情况部分或全部扣除质量保修金（设备款的5%，安装调试费用的10%），除此之外甲方还将保留索赔的权力。

3、乙方在对电梯设备进行保养时造成的操作人员以及乘客伤亡事故由乙方自行承担。

4、电梯生产厂商、电梯维保单位将对本协议承担连带责任。

5、其它未尽事宜按照合同约定执行。本维保协议书作为合同附件，由甲乙双方共同签署生效。

甲 方(公章)：                               乙 方(公章)：

法定代表人：                                法定代表人：

年 月 日                                    年 月 日

附件2

电梯的技术规格和要求

一、采用的技术规范和标准

1.GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》；

2.GB10058—2009《电梯技术条件》；

3.GB10060—2011《电梯安装验收规范》；

4.GB/T7025.1-3 2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》；

5.GB10059—2009《电梯试验方法》；

6.GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》；

7.GB50763-2012《无障碍设计规范》；

8.GB50016-2014《建筑设计防火规范》；

9.GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》；

10.其他相关国家标准和行业标准。

以上标准如不是最新，按最新标准执行。

二、现场安装调试质量保证体系

1.遵照有关国家标准：

（1）GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》；

（2）GB10060—2011《电梯安装验收规范》；

（3）GB/T7025—2008《电梯主要参数及矫厢、井道、机房的型式与尺寸》。

2.遵照建设部（1995）167号和（1997）1号电梯“一条龙”管理制度要求；

3.其它相关标准。

以上标准如不是最新，按最新标准执行。

三、电梯清单及技术要求

（一）电梯清单

| 序号 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 停层 | 停站数 | 提升高度（m） | 基坑深（m) | 冲顶净高（m) | 井道净尺寸（mm) | 备注 | 数量（暂估） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1.5 | -1F-6F | 7 | 28.45 | 1.6 | 4.20 | 2050*2500 | 无障碍、无机房、客梯 | 21台 |

（二）交付标准要求

1.电梯的总体要求

（1）本次招标的电梯为办公用乘客电梯、消防梯。电梯为无障碍、无机房、客梯，投标产品必须为相应产品系列中的全新一流产品。

电梯型号必须为各品牌该规格段目前在中国大陆地区销售之中高档型号。

（2）乙方所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

（3）电梯的制造与安装均为须符合上面提到的国家标准和规范的规定，并应考虑防火性能的要求。

（4）本次招标的电梯包括轿厢和轿厢门均采用交流变频变压（VVVF）控制。从低速到高速运行无级调速，高精度运行，并具有功率因数高、能耗低等特点。

（5）乙方所提供的电梯运行曲线应平滑，启、制动及运行时应平衡舒适，无抖动、冲击的感觉。

（6）乙方所提供的电梯应具备电源容量小、经济性好、技术先进、维护简单的特性。

（7）乙方所提供的电梯应运行效率高、噪声低、平层精确、安全可靠性高。

（8）电梯到站开门及关门启动应迅速。

（9）噪声除满足设计方提供的技术参数要求外，乙方需提出降低电梯井道及机房、轿厢内、开关门噪声的具体措施和设备安装完毕后的噪声控制值。

（10）电梯平层精度误差≤3mm。

（11）要求电梯保证无障碍运行。

2.控制系统的要求

（1）整个控制系统要求采用全数字控制。

（2）电梯包括轿厢和轿厢门采用交流变频变压（VVVF）控制。要求通过变频变压进行极为精确的全数字式调速控制，提高电梯的运行平衡度并且节能。其中逆变器中的模块应低噪音，使电梯运行安静。门机系统通过微处理器自动调节门速和转矩，使门的开启和关闭轻柔、稳定、可靠和灵敏。

（3）在速度控制回路和运行控制回路设两个32位的微机，构成相互监视、分散执行的双重微机系统，以使电梯、控制系统抗干扰能力强。

（4）电梯控制系统要求至少能输出下列信息。

①电梯的运行状态、开关状态及轿厢位置。

②电梯故障报警并能够按电梯号、故障发生时间、故障类型分别进行实时记录，以供查询及分析。

（5）发生火灾时，所有电梯应立即自动返回基站（消防返回功能），开门放人，停止运行，并有信号返回消防控制室（消防联动）。

（6）火灾时，消防梯由消防员切换消防开关，执行消防服务功能，仅接受消防操作指令，不接受其他呼梯信号。

（7）要求具有远程监控系统接口功能。

（8）控制柜三相电源中任何一相断开或者任何两相错接时，断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。

（9）投标电梯型号通过国际电梯节能能耗VDI4707认证达A级。

（10）电梯要有五方对讲系统和视频监控系统；并将信号发送到消防控制室。

3.电梯必须具备的标准功能，不得缺少，无论标准功能是否在下表中列出。

表一

| 一 | 电梯基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯名称 | 详见施工图，新科创中心21台（暂估数量）电梯采购安装。 |  |
| 2 | 动力电源 | 380V、50HZ，±10%，三相电源。 |  |
| 3 | 照明电源 | 220V，50HZ，±10%，单相电源。 |  |
| 4 | 轿厢光源 | 投标产品标准配置，投标时投标人需有明确的表述、应为节能产品。 |  |
| 5 | 拖动方式 | 变频驱动(VVVF)。 |  |
| 6 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机。 |  |
| 7 | 门机系统 | 变压变频(VVVF)调速驱动门机，门区保护，线束≥80。 |  |
| 8 | 开门方式 | 根据各电梯用途采用中分、旁开等。 |  |
| 9 | 控制方式 | 具有人工智能功能、全电脑、全集选，单独控制运行。 |  |
| 10 | 单独控制 | 根据甲方要求。 |  |
| 11 | 轿厢装饰 | - 电梯厢壁、轿门、层门不低于以下标准，至少提供3个装修方案供甲方选择：不小于1.5mm厚发纹304不锈钢，三面304不锈钢扁钢扶手（宽70mm、厚5mm）、末端弯曲； - 不锈钢门套由乙方负责采购及安装。 3、轿厢地面：耐磨、耐腐2.0mm厚PVC塑胶地板（同质透芯、双色走边、颜色甲方后定）； 4、轿顶装修方案需提供清晰可辨的效果图，至少提供3个装修方案供甲方选择。若三个方案甲方都不满意，甲方有权要求轿顶装修方案调整或按照类似项目电梯装修方案。 5、无障碍电梯除上述要求外，其它按无障碍电梯标准装修。 电梯装潢设计及装潢价格包括在投标总价中。结算时，不因装修方案的调整而调增总价。 |  |
| 12 | 楼层、运行方向显示 | LED楼层显示、运行方向动态显示布置于门头处、电梯所在楼层显示，每台电梯单独布置，规格各楼层相同。 |  |
| 13 | 平层精度 | ≤±3mm。 |  |
| 14 | 水平振动速度指标 | ≤100mm/s2。 |  |
| 15 | 垂直振动加速度指标 | ≤120mm/s2。 |  |
| 16 | 起止动加速度指标 | ≤1.5m/s2；≥0.5m/s2。 |  |
| 17 | 故障率 | 整机:起制动运行60000次，故障次数不超过5次； 控制柜:起制动运行60000次，故障次数不超过2次。 |  |
| 18 | 称重装置的类型、精度 | 电子传感式称重装置，精度1%。 |  |
| 19 | 层站外呼 | 每台电梯配置独立层站外呼。 |  |
| 20 | 轿厢及开门尺寸 | 详见详见施工图。 |  |
| 二 | 电梯梯号 | 必要功能 | 功能描述 |
| 1 |  | 运行方式设定 | 可设定手动、自动、检修、消防功能、专用等模式。 |
| 2 |  | 轿内楼层、方向显示 | 轿内显示电梯所在楼层、当前运行方向及楼层动态变化显示。 |
| 3 |  | 层站楼层、方向显示 | 层站显示电梯所在楼层、当前运行方向及楼层动态变化显示。 |
| 4 |  | 轿厢/候梯厅召唤 | 轿厢内、层站登记召唤、应答、消号功能。 |
| 5 |  | 对讲机通讯 | 机房、轿厢内、底坑、轿顶、监控室5方通话（提供全部连接电缆及安装辅材，每部机线缆长度可按轿厢井道垂直长度至机房控制箱，考虑含出建筑物外墙10m）。 |
| 6 |  | 自动平层 | 到达平层区域到站自动平层。 |
| 7 |  | 微动平层 | 根据轿厢载荷变化，微动保持平层精度。 |
| 8 |  | 启动自动补偿 | 电梯能根据轿厢载重量的不同，自动调整其预置起动力矩，使电梯的起动过程平稳、舒适。 |
| 9 |  | 轿内和层站微动指令按钮 | 轿厢内操作按钮盒层站外呼按钮采用新型微动型按钮，按钮为发纹不锈钢材质。 |
| 10 |  | 光幕保护 | 红外线光幕门保护装置，当门打开和并闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持。 |
| 11 |  | 防捣乱功能 | 无乘客或载量很少，但操纵盘上多数楼层信号被登记，微机则自动取消已被登记信号。 |
| 12 |  | 自返基站 | 电梯在无召唤指令登记的状态下，自动返回预先设定的基站并关门待机，方便以最快的速度为基站的乘客提供服务。 |
| 13 |  | 满载直达 | 轿厢满载时，自动直达最近已召唤登记的楼层，减载后满载直驶功能取消。 |
| 14 |  | 超载报警 | 当轿厢超载时会发出声光报警，并停止于该层。 |
| 15 |  | 轿厢内照明、风扇自动运行 | 在规定时间内设有呼叫信号登记，（规定时间内无召唤信号，轿厢内的照明/风扇自动关闭，以节省能源）。 |
| 16 |  | 有/无司机操作 | 通过操纵板上的开关，使电梯由自动运行改为有司机操作。 |
| 17 |  | 检修功能 | 通过操作板上的开关切换，电梯进入检修状态，取消自动运行及自动门操作.按上（下）行按钮，电梯以检修状态运行，松开按钮，电梯停止运行。不接受其他呼叫指令。 |
| 18 |  | 独立运行 | 通过轿内开关，使电梯不响应外召，仅响应轿厢内指令。 |
| 19 |  | 故障低速自救运行 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器执行诊断检查，保证安全系统正常后，电梯运行至就近楼层。 |
| 20 |  | 电源故障应急平层 | 电梯在运行中。如发生突然断电、缺相、欠压、过压等电源故障，电梯应能驶往最近楼层，运行时轿厢内照明不得熄灭，将乘客放出，梯门关闭，停止运行。（当电源恢复后，电梯应自动恢复为正常运行状态）（当电源恢复后，电梯应自动返回基站）。 |
| 21 |  | 后备运行功能 | 如有任何电梯发生故障，不得影响未发生故障的电梯运行。 |
| 22 |  | 无障碍功能 | 三面无障碍扶手、无障碍操控箱（按钮盲文设计）、普通话语音报站（该功能使用要求后期按照甲方需求调整音量大小或关闭）、运行方向播报、轿厢的后壁采用不小于1.5mm厚304不锈钢+镜面蚀刻制作等。 |
| 23 |  | 锁梯功能 | 自动运行状态下，锁梯开关动作后，自动消除所有召唤指令，轿厢直接返回基站，自动开门放行。然后自动关门，关闭轿厢内照明、风扇，停止运行，直至锁梯开关功能解除，电梯恢复运行。 |
| 24 |  | 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 25 |  | 门重复开关 | 因障碍或干扰，门未能正常关闭，当障碍或干扰消除后，门自动关闭。 |
| 26 |  | 本层门重开 | 关门途中，按下召唤按钮，门重新开启。 |
| 27 |  | 提前关门 | 电梯自动运行状态，处于开门保持时，可以通过关门按钮提前关门。不受自动关门时间的限制。 |
| 28 |  | 保持开门 | 按住电梯开门按钮，电梯延时关门，关门不受自动关门时间限制。 |
| 29 |  | 门故障就近停靠 | 电梯在到目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层，疏散乘客。 |
| 30 |  | 错误指令取消 | 轿厢内连续2次按动按钮，可取消召唤指令。 |
| 31 |  | 故障自诊断、存储 | 控制器存储、记录多种故障，以便快速排出故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 32 |  | 超速保护 | 电梯超速安全停止保护，设置双向安全钳、双向限速器保护。 |
| 33 |  | 对重安全钳 | 根据相关规范及标准设置。 |
| 34 |  | 上下越层及上下极限 保护 | 防止电梯失控时冲顶或撞底。 |
| 35 |  | 防止失速内部 计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常行驶，电梯停止运行。 |
| 36 |  | 应急照明 | 电梯正常使用中发生停电时，轿厢内的停电应急照明灯自动点亮，给轿厢内提供应急照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，照明功率≥8W供电时间应大于1小时），轿厢地面的照度须大于1Lux。 |
| 37 |  | 警铃报警 | 电梯发生故障或意外时电梯内乘客可以通过警铃来向外界报警求救：乘客在按动对讲机呼叫按钮呼唤母机进行对讲通讯的同时，会使安装于轿厢上的警铃作响，以向外界进行呼救报警，当对讲机接通进行通话时开呼叫按钮，则警铃停止作响。当对讲机母机无人接听，或通话完毕时继续按动呼叫按钮，则警铃继续作响。 |
| 38 |  | 电动机过热保护 | 电梯系统对电梯电动机的温度作实时的自动监测，当发现其温度大于设定值时，电梯对此状态立即作出故障记录和处理，使电梯在平层停车后停在门区中并使电梯门保护开启状态；当电梯电动机的温度恢复正常后，电梯自动恢复到正常运行状态。 |
| 39 |  | 电梯平衡补偿 | 用于连接电梯的轿厢与对重，平衡曳引绳及随行电缆的重量，对电梯的运行起平衡作用（提升高度大于30m时）。 |
| 40 |  | 高峰运行功能 | 可设定、修改高峰运行时段，在设定的运行时段内电梯优先派送至层站。 |
| 41 |  | 电梯噪音限制 | 轿内≤50db，开门≤55db，机房（如有）≤75db。 |
| 42 |  | 摄像监视功能 | 电梯随行电缆中预留配置视频屏蔽网线、电源线缆每部机线缆长度可按轿厢井道垂直长度至机房控制箱（提供全部连接电缆及安装辅材），考虑含出建筑物外墙10m。 |
| 43 |  | BAS楼宇监视 | 电梯控制系统向BAS楼宇监视提供并免费开放相应的通讯协议，提供接口，以达到BAS可以监视电梯的运行状态，包括开关状态、运行状态、故障报警、上下行显示、楼层等信息，同时向消防控制中心提供消防监控信号、接口，随行电缆中需含电源及监控视频线。 |
| 44 |  | 消防控制 | 火灾状态时，通过开关切换至消防状态（基站层设置），轿厢带消防播报功能，随行电缆中需加消防广播线。 |
| 45 |  | 消防迫降（返回） 消防服务 | 消防状态时，消防运行设施及功能，包括消防应急操作，紧急迫降功能，强制停靠基站功能和消防自动返回、消防员专用服务。 |
| 46 |  | 全集选控制运行功能 | 根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。 |
| 47 |  | 功能、性能要求 | 除具备BAS楼宇监视及消防迫降功能外，尚需结合甲方需求按照国家标准或企业标准配置，必须保证电梯的安全功能齐全，安全性能良好，满足甲方相应的使用功能、效能需要。 |
| 48 |  | 轿箱通风 | 具有低噪音轿箱通风机、风机需具有良好的隔震及降噪措施。 |
| 三 |  | 其他要求 | 1、本项目电梯除应满足以上需求外，所有未提及的标准配置、标准功能和必须配置的功能按国家最新标准执行，如企业标准和国家标准存在冲突，则以要求高的为准。 2、在满足现有的井道尺寸条件下，轿厢内净高，轿厢面积应尽量大，有效利用井道尺寸，以满足实际需用的可能。 |

4.电梯必须具有的安全装置（包括但不限于）

（1）电气安全装置

①电磁制动器；

②强迫减速开关；

③限位开关；

④行程极限开关；

⑤超速保护电路；

⑥测速发电机断带保护；

⑦电机过电流保护；

⑧电机长期过载，热继电器保护；

⑨超载保护开关；

⑩关门安全开关。

（2）机械安全装置

①安全钳；

②限速器；

③缓冲器。

5.电梯必须具备的安全保护功能（包括但不限于）

（1）故障自诊断、报警、预报功能。

（2）关门保护采用光幕保护装置。

（3）超/失速保护。

（4）轿厢警铃。

（5）轿顶检修安全保护。

附件3

廉政合约

为进一步加强招标采购的廉政建设，甲方（招标单位）、乙方（承包单位）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则。

4、甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。

5、甲、乙双方不得以任何理由违反廉政自律的有关规定。

6、甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应当予以赔偿。

2、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方单位：                     乙方单位：

日期：                          日期：

附件4

安全生产管理协议

发包人（建设单位）：

承包人（施工单位）：

工程名称：

为了切实落实安全生产监督体系，认真执行国家、省、市安全生产监管部门颁发的有关文件，进一步贯彻《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》等法律法规精神，全面落实建设单位及其他参建单位在施工过程中的责任和义务，强化安全管理，共建安全文明标化工地，特签订以下安全生产管理协议：

一、甲方职责：

1、指定一名管理人员负责安全管理协调工作，安全管理协调人员：     。

2、认真贯彻《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全条例》等法律法规要求，确保安全费用纳入工程概算；

3、负责安全管理中的协调工作，督促危险性较大工程和施工作业编制专项安全施工方案；

4、对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

5、组织安全检查或参与乙方组织的安全检查，对存在的安全隐患督促整改。

6、甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

7、甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

8、甲方不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，不得任意压缩合理工期。

9、依法发包给2个及2个以上施工单位的工程，可能危及对方生产安全的，甲方应当组织各施工单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，甲方应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

二、乙方职责：

1、乙方指定现场安全管理人员，项目经理：               ，安全总监：                ，安全员：                           。

2、遵守国家有关安全生产的法律法规及行业规章制度，建立健全安全生产责任制和安全保障体系。

3、遵守甲方安全生产相关制度规定，服从甲方施工现场安全协调管理。对不服从甲方现场管理和在安全管理中严重失职失责的单位和个人，甲方有权提出清退和更换要求，所造成的损失由乙方承担。

4、明确安全文明目标和创优指标，其中安全文明目标不得低于甲方年度安全生产目标，创优指标不得低于合同要求的最低创优指标。

5、按照国家规定和合同要求，保障安全文明措施费用投入，合理合规支付分包单位安全文明措施费，并监督分包单位安全生产费用投入。

6、建立安全教育培训制度。所有新进场人员必须经过三级入场教育后上岗，特种作业人员等经过培训后持证上岗，并按照法律法规规定学时定期开展教育培训工作。

7、编制安全措施和专项方案。应当在施工组织设计中编制安全技术措施、施工现场临时用电方案和消防安全方案；对危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经乙方技术负责人，总监理工程师签字后实施；超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案，乙方还应组织专家进行论证、审查。

8、建立应急救援体系。编制综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场处置方案，预案要与甲方预案衔接；现场储备必要的应急物资。

9、现场使用的大型机械设备必须保证符合规范要求，进场时报监理、甲方进行验收，安装和使用过程必须取得相应合格和备案手续，加强日常检查和维修保养的管理。

10、创建安全、文明和人本化施工现场。在城市市区内的建设工程，应当对施工现场实行封闭围挡；应当遵守有关环境保护的法律法规规定，采取措施防止或减少施工现场粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动、施工照明对人的危害及环境的污染；应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；应当在施工现场设置消防专用通道、水源设施和灭火器材，并在现场入口处设置明显标志；应当根据不同施工阶段、周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全措施；应当对因施工可能造成的毗邻建筑物、构造物和地下管线等，采取专项保护措施。

11、工程施工前，负责项目管理的技术人员应将有关安全施工的技术要求，向作业班组和作业人员作详细书面交底，并由双方签字确认；对规范和制度要求需要组织验收的分部分项工程，应及时组织或报监理、甲方组织验收。

12、乙方应当向作业人员提供安全防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害；督促作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用品、机械设备等；不得违章指挥和强令冒险作业。

13、对于现场发生的各类事故按照法律法规要求和甲方制度要求，第一时间进行上报，并妥善处理，防止事故影响扩大。

14、依法为从业人员缴纳工伤保险费，应当为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，按照国家法律法规和政府监管要求购买安全生产责任保险。

15、应关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的身体状况检查、心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

三、对乙方违反安全责任的奖惩按照甲方现场项目部制定的管理制度及考核细则进行。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

日期：                                    日期：