

公开招标文件
	

招标项目编号：SYZB-SG-2021073
招标项目名称：三江公馆项目智能化工程
招标人名称：常州达辉建设有限公司



江苏尚阳工程管理有限公司

二〇二一年十月


[image: 1]                                                        江苏尚阳工程管理有限公司公开招标文件

第 1 页 共 52 页

目  录

招标公告………………………………………………3-5
第一章  总  则………………………………………6-15
第二章  投标文件的组成………………………………16
第三章  招标项目及技术要求…………………………17
第四章  合同主要条款………………………………18-38
第五章  评标细则………………………………………39
第六章  附  件…………………………………………40-47
友情提醒…………………………………………………48






[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]三江公馆项目智能化工程招标公告
编号：SYZB-SG-2021073
江苏尚阳工程管理有限公司受常州达辉建设有限公司的委托，现就三江公馆项目智能化工程进行公开招标，有关事项公告如下：
一、项目名称：三江公馆项目智能化工程
二、项目编号：SYZB-SG-2021073
三、项目概况
1.工程地点：常州市新北区创新二路西侧、云河路北侧地块。
2.质量等级要求：满足创优要求。
3.工程规模（概况）：三江公馆项目智能化工程范围内全部工作内容。
4.施工质量要求及验收标准：一次性验收合格，满足创优要求。如因中标人自身原因未能达到创优要求标准，除返工达创优要求标准外，另按合同价的5%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。
5.计划开竣工时间：总工期330日历天，计划开工日期2021年10月30日（具体进场时间以项目部通知为准）。
6.质保期：按国家现行规范，自竣工验收合格之日起免费保修2年；期间发生的一切费用由中标人承担。
7.本次招标范围：图纸工程量清单范围内全部工程。
四、项目简要说明投标人资格条件
本招标工程共划分成1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：
	标段
序号
	标段内容
	标段面积（㎡）
	含税控制价
（元）
	投标人资质类别、等级
	项目负责人

	1
	三江公馆项目智能化工程
	／
	3732911.86
	电子与智能化工程专业承包二级及以上
	机电安装工程二级及以上注册建造师


4.1本次招标不接受联合体投标。
4.2品牌：投标人可以选择推荐品牌，经招标人同意后，也可以选择不低于推荐品牌性能及封样要求的其他品牌，主要材料推荐品牌详见招标文件。
五、投标人资格要求
本项目采用资格后审。
（一）一般资格条件
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏(http://credit.jiangsu.gov.cn/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（二）其他条件
1.投标人具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。
2.注册建造师必须满足下列条件：①注册建造师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②注册建造师无在建工程（在常州市建设工程电子化招投标系统（5.0系统）中查询不存在在建工程）；③注册建造师具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）；④具有社保机构出具的注册单位为注册建造师缴纳社会基本养老保险的近六个月内任意一个月缴纳凭证（自投标截止时间往前推）；⑤中标后不得更改注册建造师。
3.投标人不得存在下列情形之一：①为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；②与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；⑤因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；⑥不符合法律、法规规定的其他条件。
4.提供至少一份自2018年10月至今（以合同签订时间为准）单份合同金额290万元及以上的智能化工程业绩证明材料（投标文件中提供合同复印件加盖公章，原件开标时携带至现场核查，未提供视为无效响应）。
5.近3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司无诉讼关系的法律声明。
六、招标文件领购的时间和地点
招标文件领购时间：2021年10月22日起
招标文件费用：人民币伍佰元整,文件费用于开标当天现场交给代理机构，未缴纳招标文件费用的投标人所递交的投标文件不予接受。
招标文件领购地点：符合条件的投标人自行下载，并按要求编制投标文件。
七、投标保证金
（1）投标保证金数额：人民币柒万肆仟元整
收款单位：常州达辉建设有限公司
银行账号：01077012010000018943
开户银行：江南农村商业银行常州新北支行
投标保证金到账截止日期：2021年10月29日
（2）投标保证金缴纳方式
投标人必须自行将保证金缴至“常州达辉建设有限公司招投标保证金专用帐户”并注明项目名称及标段，然后凭银行进帐单至常州市新北区新桥大街1幢黑牡丹发展2016财务部开具投标保证金收据。
（3）缴纳保证金注意事项
必须在投标截止时间前完成缴纳并开具收据。任何未按上述规定开具收据的投标文件将被拒绝。
（4）投标保证金的退还时间
中标人的投标保证金在签订合同后自动转为履约保证金，未中标单位的投标保证金于中标结果公布3个工作日后凭收据及采购管理部签署意见后退还。
（5）履约保证金在工程竣工验收合格5个工作日内凭收据及总承包人、采购管理部签署意见后无息退还。地址：常州市新北区新桥商业广场1幢1919，联系人:杨工,电话:13585445132。
八、现场勘查及标前答疑
1.投标人自行踏勘现场，现场踏勘联系人：杨工、13585445132，踏勘现场需提前预约。
2.标前答疑
参加投标的投标人若认为招标文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，或自行选择品牌的，请将疑问于2021年10月27日17时以书面形式向江苏尚阳工程管理有限公司提出。对于未提出澄清要求又参与了该项目的投标人将被视为完全认同该招标文件，投标文件提交截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。
九、投标文件提交及开标信息
投标文件提交时间：2021年11月2日14:00-14:30（北京时间）。
投标文件提交截止暨开标时间：2021年11月2日14:30（北京时间）。
投标文件递交地点暨开标地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号）
十、说明
招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。一经领购，投标人不得更改单位名称。
十一、联系方式
招标代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司
联 系 人：嵇工
联系电话：18661175841
联系地址：常州市新北区典雅商业广场3号楼四层14号
招标人名称：常州达辉建设有限公司

2021年10月22日
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第一章    总     则
1.招标方式
本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
3.投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。
4.招标文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
5.招标文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式递交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。
5.3招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或更正。
5.4招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
5.5所有有关招标文件的补充、澄清、更正将在中国招投标网和江苏尚阳工程管理有限公司网站公告。上述内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由投标人自行关注并获取。
6.投标人的义务
6.1投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目的内容。
6.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
6.4投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。
7.投标报价
7.1本工程投标报价采用工程量清单报价。投标人应按要求提供已标价工程量清单。
*已标价工程量清单包括（根据最新工程量清单计价规范提供）:单位工程费汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、规费、税金项目清单计价表、乙供主要材料及设备价格表。
7.2本项目投标报价为固定综合单价，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
7.3投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
7.4因设计变更引起工程项目、工程量变化的，详见合同。
7.5代理机构反对盲目压低报价。
7.6投标报价的编制要求：
7.6.1投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是招标文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
7.6.2投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制投标报价，投标人的投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利， 投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。
7.6.3其他项目清单中的材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估价、预留金均不能优惠，虽在开标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。
7.6.4工程量清单是按建设方提供相关的图纸、规范、标准图集和技术资料、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、常州市城乡建设局常建（2016）94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、江苏省现行专业计价定额材料含税价与除税价表、江苏省机械台班计价定额含税价与除税价表、江苏省及常州市有关现行文件编制。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。工程量清单标明的工程量是投标人报价的共同基础，竣工结算的工程量按发包方和承办方双方在合同约定的应予计量、且实际完成的工程量确定。 
7.6.5不可竞争费的计取按现行文件规定和清单、纪要的规定执行，具体为现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额、暂估价（费率见后工程量清单），不得更改。“总价措施项目清单与计价表”中除安全文明施工费以外的其他费率均为可竞争费率，由投标人根据各自情况自报并计入投标总价。特别强调：为进一步提升施工现场管理，要求施工过程中的围墙（围挡）、工地施工过程管理、渣土装载运输等，应认真落实执行相关配套文件精神，有关费用分包人须在项目措施费中落实。
7.6.6投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
7.6.7分部分项工程费应依据最新计价规范综合单价组成内容，按分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价（当施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致时，以工程量清单项目特征描述为准）。综合单价中应考虑投标文件中要求投标人承担的风险费用。暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。
7.6.8因工程变更造成施工方案变更,引起措施项目发生变化时。措施项目费进行相应的调整。合同有约定的按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整（按报价中费率最低执行）；原措施费中没有的措施项目，由分包人提出适当的措施费变更要求，经承包人、监理、审计部门确认后调整。
7.6.9除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。 
7.6.10以暂估项目形式包括在项目范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。工程量清单中材料暂估价和专业工程暂估价，由分包人和承包人共同组织招标。
7.6.11本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，应在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供可选品牌的材料（设备），投标报价的“分包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标人同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。因可选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标报价时综合考虑。中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
7.6.12投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。
7.6.13用于本工程的所有材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求监理单位、审计部门单位、建设单位等同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经监理单位、审计部门单位、建设单位等事先认可后才能用于本工程。即中标人对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。
7.7投标报价高于控制价或者清单子目综合单价的均作为无效投标处理。
8.投标文件的组成
详见第二章《投标文件的组成》
9.投标保证金
9.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标人须按规定从投标人账户缴纳并开具收据，任何未按规定开具收据的投标文件将被拒绝。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效。
9.2未中标单位的投标保证金于中标结果公布3个工作日后凭收据及采购管理部签署意见后退还。
9.3中标人的投标保证金在签订合同后自动转为履约保证金。
9.4投标人出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：
9.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
9.4.2中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；
9.4.3中标人在中标通知书发出之日起三十日内无正当理由拒绝签订合同或者由于投标人的原因导致中标无效的；
9.4.4投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
9.4.5投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；
9.4.6法律法规认定的其他情形。
10.投标文件的制作
10.l投标人应提交投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘或U盘”（光盘或U盘中含全套正本投标文件，必须包括清单报价软件版及excel版）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。
10.3投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章，并由法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。
10.4投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效投标。
投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
12.投标文件的密封
投标文件（正本和副本）须装订成册并加以密封，电子光盘或U盘应当单独密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖投标人公章。如果投标人未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构予以拒绝，并退回给投标人。
13.投标文件递交截止时间及地点
投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件递交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。
投标人在递交投标文件时须提供有效的法定代表人（或代理人）身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。
资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在开标现场及时提交。
14.投标文件的修改和撤回
投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构。
投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达开标地点。
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
15.开标
15.1代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。
15.2投标人参加开标会的应由法定代表人（或委托代理人）携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。如不能提供有效证明或不参加开标会的，则视为自动放弃投标，其投标文件不予受理。
15.3开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况，如有异议须当场示意提出；确认无误后，按签到表的先后顺序由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并在开标记录上对唱标内容予以签字确认。投标人不足3家的，不得开标。
15.4采购人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
15.5开标结束之后不再接受投标人提供的任何补充材料。
16.评标委员会
16.1开标后，代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
16.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
16.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
16.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
16.2.3对投标文件进行比较和评价；
16.2.4推荐或确定中标候选人；
16.2.5向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
16.2.6评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；
16.2.7对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。
16.3评标委员会成员应当履行下列义务：
16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
16.3.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
16.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
16.3.4负责评标报告的起草；
16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
16.3.6配合代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。
17.评审内容的保密
17.1开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
17.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
17.4代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
18.对投标文件的审查
投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定对投标文件中的资格证明文件进行审查。
18.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
18.3投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：
18.3.1投标人未通过报名或者投标人名称与报名信息发生实质性改变的；
18.3.2未按招标文件要求缴纳投标保证金的；
18.3.3投标文件未按规定胶装、密封、签字、盖章的，电子光盘或U盘未提供或未单独密封的；
18.3.4投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的。（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）网站的相关主体信用记录）。
18.3.5未按要求提供带“*”项材料的；
18.3.6投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.7投标文件材料所述情况和所附相关资料不符的；
18.3.8投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
18.3.9投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.10投标人的投标报价超出控制价的；
18.3.11投标文件中的分部分项综合单价高于招标控制价中综合单价的；
18.3.12改变招标文件提供的工程量清单（包括清单中项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），改变招标文件规定的暂估价格或不可竞争费用标准的；
18.3.13投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
18.3.14招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；
18.3.15不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
18.3.16凡近3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有诉讼关系的。
18.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
18.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.4.5不同投标人的投标文件相互混装；
18.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.投标的澄清
19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
19.2评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。
19.3投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。
19.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
19.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，其投标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。
19.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
20.废标条款
20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
21.评审、定标方法
21.1本项目采用以下第 （2） 种方法：
（1）综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
（2）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（3）合理低价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
21.2招标人授权评标委员会直接确定中标人。
22.中标结果及公示
22.1代理机构将中标结果在中国招投标网、江苏尚阳工程管理有限公司网站上予以公告。公告期限为3个日历日。
22.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
22.2.1提供虚假材料谋取中标的。
22.2.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
22.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
22.2.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。
22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
22.2.7不符合法律、法规的规定的。
22.3投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，代理机构质疑答复义务仅限于其掌握的现有材料。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该投标人进行相应的处罚。
未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。中标公示期间，如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标人不承担任何责任。
23.中标通知书
23.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
23.2中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。
23.3代理机构及招标人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
24.履约保证金
24.1投标人应在投标截止时间前向招标人缴纳投标保证金，中标人的投标保证金在签订合同后自动转为履约保证金。
24.2履约保证金在工程竣工验收合格5个工作日内凭收据及总承包人、采购管理部签署意见后无息退还。
25.代理机构服务费
25.1服务费按照中标价的0.45%收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至招标代理机构的账户。
收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司
银行账号：406010100100626575
开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行
25.2中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
26.合同的签订
26.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3签订合同后，中标人不得转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
26.4合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。
26.5中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权追究其违约责任，同时招标人有权与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。
27.保密
参与招标活动的当事人应对采购文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。


第二章  投标文件的组成
一、资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（投标文件中提供的材料均需加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件或公证件携带至开标现场核查）
*1.投标函
*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场核查，否则视为无效响应）
*3.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）
*4.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、投标人近六个月内（自开标之日起往前推）任意一个月为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）
5.投标保证金单据（开标时提供收据原件，否则视为无效响应。）
*6.投标人企业资质及有效的安全生产许可证（投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场核查，否则视为无效响应）
*7.项目负责人建造师注册证书及安全考核证书（B 证）、近六个月内（自开标之日起往前推）任意一个月的社保缴费证明、提供注册建造师在常州市建设工程电子化招投标系统（5.0系统）不存在在建工程的查询截图并加盖投标人公章（建造师必须为责任主体单位人员；投标文件中提供复印件并加盖公章，原件带至开标现场核查，否则视为无效响应）
[bookmark: _GoBack]*8.提供至少一份自2018年10月至今（以合同签订时间为准）单份合同金额290万元及以上的智能化工程业绩证明材料（投标文件中提供合同复印件加盖公章，原件开标时携带至现场核查，未提供视为无效响应）。
*9.近3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司无诉讼关系的法律声明（格式详见附件）
*10.招标控制价编制说明（盖章确认）
*11.品牌推荐表（盖章确认）
二、价格及有关商务部分材料（电子光盘中含全套正本投标文件，清单Excel版和软件版，未提供的视为无效投标）
*1.开标一览表
*2.投标总价及工程量清单报价表
三、技术部分材料
1.投标人简介
*2.偏离表
3.其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“*”条款投标人必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。
2.对本章所有的格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。
3.投标文件需按本章要求进行编制。

第三章  招标项目及技术要求
一、项目内容
本项目是三江公馆项目智能化工程，项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。
1.工程地点：常州市新北区创新二路西侧、云河路北侧地块。
2.质量等级要求：满足创优要求。
3.工程规模（概况）：三江公馆项目智能化工程范围内全部工作内容。
4.施工质量要求及验收标准：一次性验收合格，满足创优要求。如因中标人自身原因未能达到创优要求标准，除返工达创优要求标准外，另按合同价的5%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。
5.计划开竣工时间：总工期330日历天，计划开工日期2021年10月30日（具体进场时间以项目部通知为准）。
6.质保期：按国家现行规范，自竣工验收合格之日起免费保修2年；期间发生的一切费用由中标人承担。
7.本次招标范围：图纸工程量清单范围内全部工程。
二、控制价、招标控制价编制说明、品牌推荐表、图纸下载地址
链接：https://pan.baidu.com/s/1aJZUoVKKy3matEgMa77V7A 
提取码：wjqd
注：1.招标文件(含工程量清单)中提供材料推荐品牌的，应在推荐品牌范围内自行选择并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价；投标报价时“分包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料的品牌，未注明上述信息的，视为投标人同意由总包人选择相应材料的品牌，但材料价格不予调整。
2.如投标人未从推荐品牌中选择，可自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐品牌相对应的要求,但应在使用前向招标人提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经招标人认可后方可使用，没有得到招标人书面认可的自选品牌一律不予接受。
三、其他
1.现场不提供住宿，分包方食宿自理，严格按照政策性文件规定及时办理分包备案。服从总包方管理，现场按省文明要求布置。
2.付款方式：详见合同主要条款第12.4.1条。

第四章  合同主要条款
第一部分 合同协议书
承包人(全称)：  常州达辉建设有限公司  
分包人(全称)：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：三江公馆项目智能化工程 
2.工程地点：常州市新北区创新二路西侧、云河路北侧地块 
3.工程立项批准文号：      
4.资金来源： 自筹 
5.工程内容： 图纸及工程量清单范围内的所有内容 
群体工程应附《分包人承揽工程项目一览表》(附件1)
二、合同工期
计划开工日期：      
计划竣工日期：      
工期总日历天数：总工期330日历天，计划开工日期2021年10月30日（具体进场时间以项目部通知为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 一次性验收合格，满足创优要求 标准
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：      (小写：￥      元)。
2.合同价格形式：固定综合单价
五、项目经理
分包人项目经理：      ；联系电话：      
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.承包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.承包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于    年   月   日签订。
十、签订地点
本合同在             签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同签订后立即生效。见证方仅对双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
十三、合同份数
本合同一式柒份，承包人和分包人各执叁份，见证方执壹份。承包人和分包人签字盖章生效。
承包人(公章)：常州达辉建设有限公司          分包人(公章)：                     
法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)
纳税人识别号：91320481MA1Q52CE6G            纳税人识别号：                           
地　　址：新北区新桥商业广场1幢1808室       地　　址：                     　       
邮政编码：  213032                          邮政编码：                                
法定代表人：史荣飞                          法定代表人：                             
委托代理人：                                委托代理人：                              
电　　话：  0519-85105680              　   电　　话：           　                 
传　　真：                               　 传　　真：                                  
电子信箱：                              　  电子信箱：                              
开户银行：江南农村商业银行常州新北支行  　  开户银行：                                 
账　　号：01077012010000018943              账　　号：                          
见证方：
代理机构（章）：江苏尚阳工程管理有限公司
经办人：                               电  话：
第二部分 通用条款
（略）
第三部分 专用条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1 其他合同文件包括：本合同协议书、中标通知书、投标文件、报价单及附件、本合同专用条款、本合同通用条款、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件、招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、合同履行过程中承包人和分包人协商一致的其它书面文件等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 监理人：
名　　称：                       ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       。
1.1.2.2 设计人：
名　　称：                       ；
资质类别和等级：                 ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款。
1.1.3.2 永久占地包括：按通用条款。
1.1.3.3 临时占地包括：按通用条款。
1.2 法律
适用于合同的其他规范性文件：              。
1.3 标准和规范
1.3.1 适用于工程的标准规范包括：国家、省、市及行业现行规定。
1.3.2 承包人提供国外标准、规范的名称： / 。
承包人提供国外标准、规范的份数： / 。
承包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.3.3 承包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。
1.5 图纸和分包人文件
1.5.1 图纸的提供
承包人向分包人提供图纸的期限：开工前一周；
承包人向分包人提供图纸的数量：肆套（含竣工图贰套 ）；
承包人向分包人提供图纸的内容： / 。
1.5.2 分包人文件：
[bookmark: EBeb4854d9e4be4db2bce3224644233df0]需要由分包人提供的文件，包括：施工过程中必要的加工图、大样图、分包工程施工组织设计等，按照监理人或承包人的具体要求执行；
分包人提供的文件的期限为：以承包人通知为准；
分包人提供的文件的数量为：一式肆份；
分包人提供的文件的形式为：按相关文件规定执行；
承包人审批分包人文件的期限：分包人提交相应文件后的一周内。
1.5.3 现场图纸准备
[bookmark: EBbaaf638e2732405bafca1782d48843c5]关于现场图纸准备的约定：1)在本合同工程竣工验收之前，分包人须按国家颁发的竣工验收相关规定、技术档案管理条例、有关部门要求先行编制整理竣工资料和竣工图一式肆份（其中应有贰套盖有审图章的竣工图），移交给承包人和有关部门。竣工图的整理、装订、移交等费用由分包人承担。2）承包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经承包人许可，分包人不得用于或泄露给第三方。如果对公开有关信息的必要性产生争执，则以承包人的决定为准。
1.6 联络
1.6.1 承包人和分包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB25030d43e23a49218896c1b06ec48db1]1.6.2 承包人接收文件的地点：承包人派驻现场管理人员办公室；
承包人指定的接收人为：承包人代表；
分包人接收文件的地点：现场办公室；
分包人指定的接收人为：分包人项目经理或其授权代表；
[bookmark: EBbcec9e19f7da42ce9a8a7598a1e463c7]监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.7 交通运输
1.7.1　出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： / 。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。
关于承包人向分包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.7.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由分包人承担。
1.8 知识产权
1.8.1 关于承包人提供给分包人的图纸、承包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映承包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程施工期间。
1.8.2 关于分包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：分包人。
关于分包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.3 分包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：分包人。
1.9 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
2. 承包人
2.1 承包人代表
承包人代表：
姓　　名：     ；
身份证号：；
职　　务：；
联系电话：     ；
电子信箱：；
通信地址：。
承包人对承包人代表的授权范围如下：按承包人要求执行。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于承包人移交施工现场的期限要求：开工前七天。
2.2.2 提供施工条件
关于承包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电现场由承包人提供接驳点，从接驳点到施工现场的线路由分包人自行解决（具体位置详见总平面示意图），分包人装表计量并负责支付费用，考虑定额价和定额用量与实际价格和使用量的差异因素，结算时不另行调整。用电、用水的相关费用已包含在投标报价中，结算时不另行调整。
2.3 资金来源证明及支付担保
承包人提供资金来源证明的期限要求： / 。
承包人是否提供支付担保：否
承包人提供支付担保的形式：无
3. 分包人
3.1 分包人的一般义务
（1）分包人提交的竣工资料的内容：根据政府相关部门颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图，在竣工质量验收之前经监理及承包人认可后移交给承包人，若分包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至分包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失由分包人承担。若分包人不能按照承包人要求按时提供完整的竣工验收资料的，则每延误一天，则按延误天数承担5000元/天的逾期违约金，且分包人延期提供竣工资料期间，承包人有权不按照合同约定支付分包人工程款。
分包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
分包人提交的竣工资料的费用承担：由分包人自行承担。
分包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前7天。
分包人提交的竣工资料形式要求：按相关文件规定。
（2） 分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
（3） 分包人应允许承包人、发包人工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
（4） 分包人应完善用工手续，与雇佣的工人签订劳动合同，办理工伤社会保险、意外伤害保险等；及时支付工人工资，确保不发生工人群体性上访事件；做好施工人员安全培训及安全交底工作，采取各项施工安全防护措施；分包人工人发生安全事故以及因分包人原因导致的事故，一切民事、行政责任等由分包人自行承担。
（5） 分包人应履行的其他义务：
1）办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
a. 排污及噪声管理：分包人自行办理排污许可手续，费用由分包人负责；施工噪声引起的纠纷由分包人自行解决；
b. 垃圾清运：分包人自行办理市建筑垃圾处置手续，费用由分包人负责；
2）按照省、市文件的规定相关要求的执行施工场地清洁卫生工作；
3）市内重大活动期间以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向分包人增加由此造成的窝工、停工、赶工费用。
4）分包人经现场勘察后，必须排出详细计划总进度计划，根据各个项目部需要制定相应的月、周计划，定出进度控制节点，该节点作为工期目标完成与否的处罚依据。因分包人原因造成工期延误的处罚：总工期每延误一天，则按延误工期天数承担5000元/天违约金；若关键时间节点延误未造成总工期的延误，则节点处罚在竣工结算时予以返还。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓　　名：           ；
身份证号：           ；
建造师执业资格等级：           ；
建造师注册证书号：           ；
建造师执业印章号：           ；
安全生产考核合格证书号：           ；
联系电话：           ；
电子信箱：           ；
通信地址：           ；
分包人对项目经理的授权范围如下：       。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时。
分包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由分包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：分包人必须承诺建造师常驻现场，每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，必须参加现场的工地例会、专题例会，如若未能达到该承诺，承包人将每次扣除 5000元。
3.2.2 分包人擅自更换项目经理的违约责任：分包人在投标书中所列的建造师未经承包人同意不得擅自更换，若未经承包人同意擅自更换，分包人属于重大违约，承包人有权立即解除合同，并向分包人追究由此给承包人带来的相应损失，扣款将在同期工程款中扣除。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金 20000元并经承包人同意(意外事故、突发重病等承包人认可的特殊原因除外)， 且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理， 且符合原招标公告中的资质要求。
3.2.3 分包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人认为本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合监理人及承包人正常工作的，经承包人提出后，必须在 3 日内调离本工程， 同时分包人应在 3 日内用承包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理， 否则向承包人支付 10000 元/天违约金；若拒不整改，承包人有权解除合同，将分包人清退出场，解除合同的同时不免除分包人应当承担的上述违约责任。
3.3 分包人人员
3.3.1 分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.2 分包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人认为本工程投标书中的各主要施工管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员）无法胜任或者不能积极配合监理人及承包人正常工作的，经承包人提出后，必须在3日内调离本工程，同时分包人应在 3 日内用承包人批准的上述各主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员， 否则向承包人支付3000元/人天违约金。
3.3.3 分包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。
3.3.4 分包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：分包人在投标书中所列项目组人员未经承包人同意不得擅自更换，若未经承包人同意擅自更换，分包人属于重大违约，承包人有权立即解除合同，并向分包人追究由此给承包人带来的相应损失，扣款将在同期工程款中扣除。
分包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：分包人必须承诺技术负责人、安全员常驻现场（技术负责人、安全员每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，必须参加现场的工地例会、专题例会），如若未能达到该承诺，承包人将每人每次扣除1000元。投标书中项目部的其余人员未能常驻现场（必须参加现场的工地例会、专题例会），则每人每次扣除 200元。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：按照相关规定执行。
3.4.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：按照相关规定执行。
其他关于分包的约定： / 。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
分包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
3.6 履约担保
分包人是否提供履约担保： / 。
分包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓　　名：           ；
职　　务：           ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：          ；
电子信箱：           ；
通信地址：          ；
关于监理人的其他约定：按监理合同执行。
4.3 商定或确定
在承包人和分包人不能通过协商达成一致意见时，承包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）另行协商；
（2） / ；
（3） / 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格，满足创优要求标准。
关于工程奖项的约定：分包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工。如因分包人自身原因未能达到创优要求标准，除返工达创优要求标准外，另按合同价的5%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1 分包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）分包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）分包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的相应安全事故由分包人承担，同时协调处理好与当地村民、村委、周边相关施工单位的关系，如发生问题均由分包人负责协调处理，并承担相应费用及后果。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：分包人应采取必要的安全防护措施，并承担因分包人因该项工作不力而造成的相应损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：分包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： / 。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包含的内容：①进度计划；②主要技术方案；③劳动力安排和设备使用计划；④承包人供应的材料设备的使用计划；⑤承包人对分包人的付款计划；⑥承包人应配合的相关工作及要求。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
分包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同生效后7天内。
承包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到分包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
承包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到分包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于分包人提交工程开工报审表的期限：按承包人要求执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 计划开工日期前七天。
关于分包人应完成的其他开工准备工作及期限：按承包人要求执行。
7.3.2 开工通知
因承包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 承包人向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因承包人原因导致工期延误
（1）因承包人原因导致工期延误的其他情形：由于承包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经承包人同意，工期可顺延。
7.5.2 因分包人原因导致工期延误逾期竣工违约金的计算方法为：（1）因分包人原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误工期天数承担5000元/天的逾期违约金。
（2）不可抗力因素、造成工期严重影响（延误10天以上）的设计变更、因地质情况引起的地基基础处理及承包人因素造成的延误，分包人应在延误开始后7天内以书面形式向承包人提出办理签证手续，逾期视为不需要工期顺延，由此造成分包人的损失不计。
因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7 异常恶劣的气候条件
承包人和分包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1 提前竣工的奖励： 无。
8. 材料与设备
8.1 材料与工程设备的保管与使用
8.1.1 承包人供应的材料设备的保管费用的承担：包含在合同价中,结算不调整。
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
①招标文件(含工程量清单)中提供材料推荐品牌的，应在推荐品牌范围内自行选择并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价；分包人报价时“分包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料的品牌，未注明上述信息的，视为分包人同意由总承包人选择相应材料的品牌，但材料价格不予调整。因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由分包人承担。分包人不得因此提出价格调整的要求。
②如投标人未从推荐品牌中选择，可自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐品牌相对应的要求,但应在使用前向招标人提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经招标人认可后方可使用，没有得到招标人书面认可的自选品牌一律不予接受。
③分包人应该对用于本工程中的各种工程材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。分包人必须严格按照投标文件中确定的材料品种规格型号等进行供货，严禁擅自更改，若有材料品种与投标文件中不符，每一项罚款伍仟元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 关于修建临时设施费用承担的约定：分包人。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： / 。
施工现场需要配备的试验设备： / 。
施工现场需要具备的其他试验条件： / 。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按工程需要或承包人要求提供。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按承包人要求执行。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： / 。
10.3 分包人的合理化建议
监理人审查分包人合理化建议的期限：另行商定。
承包人审查分包人合理化建议的期限：另行商定。
分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行商定。
10.4 暂估价： / 。
暂估价材料和工程设备的明细详见： / 。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：分包人直接实施的暂估价项目
分包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整： / 。
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
11.2 关于基准价格的约定： / 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
12.1.1本合同采用固定综合单价：包括但不限于人工、材料、机械、涉及的运输费用、进退场费、税金（增值税）、利润、施工质量保证、验收、配合等所发生的一切费用，同时负责委托施工图深化设计并承担相应的费用。
12.1.2工程量按实结算。
12.1.3固定综合单价包含的风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准、人工工资的市场价格波动、材料费、机械费的市场价格波动和分包人的投标施工方案、综合单价（不随工程量的增减而改变）、措施项目费用、其它项目费、经踏勘后的现场条件、因设计变更而造成分包人损失的风险）。合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
12.1.4风险费用的计算方法： / 。
12.1.5风险范围以外合同价格的调整方法：
由于设计变更部分、额外增加部分以及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：
（1）因分部分项工程量清单漏项或非分包人原因的工程变更、额外增加工作量以及工程签证，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
3）合同中无适用或类似于变更工程的价格，由分包人提出适当的变更价格（分包人根据江苏省相关工程计价表编制并按投标时的优惠让利幅度（F）=【1-（投标总价-暂列金额及暂估价（含其涉及的总价措施费规费税金）/（预算价-暂列金额及暂估价（含其涉及的总价措施费规费税金）【预算价：承包人招标控制价下浮前总价】，其中材料价格按施工当月除税指导价[   ]，施工当月除税指导价中没有的价格按施工上月除税指导价确定。
（2）当因非分包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由分包人提出适当的措施费变更要求，经承包人确认后调整。
（3）变更增加材料，如未经承包人审核而分包人擅自采购并使用的，结算时承包人不予结算。
（4）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，逾期不得补报且不得累计补签，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则承包人不予签认；
（5）工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，承包人不予签认。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式： / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
分包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，分包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： / 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项【总价合同的计量】约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程款（进度款）支付
12.4.1 付款周期
1.工程款按工程形象进度支付，每月25日前提交上月26日至当月25日已完且经总包人审定的合格的工程量，60日内支付经审定的40%的工程月进度款。由于设计变更、签证等引起的增加工程款，在进度款中暂不支付，归入竣工结算中待结算审定后支付。（其中审定的合格的工程量的40%*20%的进度款由总包人工费专户支出，分包单位提供具体工人资料）；
2.工程完工后，90日内付至完成工作量的60％并不超过合同价（扣除专业分包价格、甲供材、预留金等）的60%；
3.工程竣工验收（档案资料交文档中心存档）并经结算审定及后90天内付至审定价的70%；
4.余款除保修金外在工程结算审定后两年内分四次付清(无息)，保修金在竣工验收合格二年后90天内付清；
5.货款支付形式包括支票、转账支票、银行承兑汇票等。采用承兑汇票形式支付的，承包人无需承担贴息费用。分包人应提供合规的增值税专用发票。如因分包人提供的发票不符合税务相关要求(包括但不限于提供虚假发票、错误发票、被列为失控发票、开票后自行作废或开票后不申报纳税等情形)，给承包人造成损失的(包括但不限于影响进项税额抵扣、影响企业所得税税前列支、被税务机关处罚等)，应按承包人要求一周内重新开具合规发票并双倍赔偿承包人损失。同时，承包人有权将收到的发票、联系人、联系方式送交税务机关处理。因发票提供延误致使承包人付款拖延责任由分包人承担；
6.分包人开具的收款收据应加盖财务专用章（或单位公章），其他任何凭证一律无效；
7.履约保证金在工程竣工验收合格5个工作日内凭收据及总承包人、采购管理部签署意见后无息退还。
注：以上合同中约定的各付款时间节点承包人付款的前提条件为业主方按照合同约定支付了承包人相应工程款，若业主方迟延支付进度款项的，承包人有权相应延期付款而不承担延期付款的违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： / 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送承包人的期限： / 。
承包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。
（2）承包人支付进度款的期限： / 。
承包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。
12.4.5 支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。
13. 验收和工程试车　　
13.1 分部分项工程验收
13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.1 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：工程达到竣工验收条件时，分包人应向承包人提交完工验收报告，并同时提供竣工图等验收资料原件两份。资料齐全，承包人会同监理、审计、质监等单位组织完工验收。
承包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。
13.2.2 移交、接收全部与部分工程
分包人向承包人移交工程的期限：根据承包人要求执行。分包人向承包人交接工程的，应由承包人向分包人出具工程接收单，否则视为工程没有交接。
承包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
分包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：参照7.5.2分包人原因造成工期延误执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由分包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由分包人承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
分包人完成竣工退场的期限：按承包人、监理人要求执行。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
分包人提交竣工付款申请单的期限：按承包人要求执行。
竣工付款申请单应包括的内容：按承包人要求执行。
14.2 竣工结算审核
承包人审批竣工付款申请单的期限：28天。
承包人完成竣工付款的期限：按专业合同条款12.4.1约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方另行协商。
14.3 最终结清;
14.3.1 最终结清申请单
分包人提交最终结清申请单的份数：按承包人要求执行。
分包人提交最终结清申请单的期限：按承包人要求执行。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按承包人要求执行。
（2）承包人完成支付的期限：按专业合同条款12.4.1约定执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.1 缺陷责任制
缺陷责任期的具体期限：《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号）。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。
15.2.1 分包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；
（2）审定价的3% 的工程款；
（3）其他方式： / ；
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： / 。
关于质量保证金的补充约定：保修金待质保期到后90天内付清（无息）。
15.3 保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.3.2 修复通知
分包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：分包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。分包人不能及时到现场维修的，或者经分包人维修后仍不合格的，承包人有权自行委托第三方进行维修，相应的维修费用在质保金中直接予以扣除，质保金不足部分承包人有权向分包人追偿。
16. 违约
16.1 承包人违约
16.1.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：若因承包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，承包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与分包人办理结算，不承担其它违约责任。
16.1.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因承包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）承包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。
（4）承包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。
（5）因承包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。
（6）承包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致分包人无法复工的违约责任： / 。
（7）其他： / 。
16.1.3 因承包人违约解除合同
分包人按16.1.1项[承包人违约的情形]约定暂定施工满    天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，分包人有权解除合同。
16.2 分包人违约
16.2.1 分包人违约的情形
分包人违约的其他情形： / 。
16.2.2 分包人违约的责任
分包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。
16.2.3 因分包人违约解除合同
关于分包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
承包人继续使用分包人在施工现场的材料、设备、临时工程、分包人文件和由分包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认　　
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，承包人应在商定或确定承包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：分包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则承包人有权从工程款中代扣缴。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
分包人是否应为其施工设备等办理财产险：分包人自理。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更后三日内分包人通知承包人。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：
（1）向   常州  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  承包人所在地  的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc353211770]20. 补充条款
20.1分包人在施工过程中造成的安全事故由分包人承担。
20.2分包人须做好文明施工、安全生产，协调处理好周边相关施工单位与邻里的关系，服从承包人管理，施工用水电费用由施工单位承担。
20.3保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。
20.4分包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由分包人承担。
20.5分包人必须遵守承包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括承包人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），分包人如不执行上述各类文件，视为违约。但会议纪要内容不得作为结算依据，需按承包人要求另行办理签证手续。
20.6分包人不得以任何理由拒绝承包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于5千元/次）向承包人支付违约金。
20.7分包人开工后不得以其它任何理由停工怠工影响工期或要求提高结算价格,否则以分包人违约处理,一切后果由分包人承担,并承担承包人因此造成的误工及相关损失。
20.8分包人必须按时支付工人工资，确保不发生工人闹事事件，否则应向承包人承担违约金50000元每次，并承担由此造成的损失。
20.9.现场不提供住宿，分包方食宿自理，严格按照政策性文件规定及时办理分包备案。服从总包方管理，现场按省文明要求布置。
20.10其他未尽事宜双方协商解决。
以上条款经双方协商一致同意，本合同一式柒份，双方方各执叁份，见证方执壹份。双方签字盖章生效。
以下无正文。

承  包人：　　(公章)                      分 包 人：　　(公章)
常州达辉建设有限公司                        
法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)
纳税人识别号：91320481MA1Q52CE6G            纳税人识别号：                           
地　　址：新北区新桥商业广场1幢1808室       地　　址：                     　       
邮政编码：  213032                          邮政编码：                                
法定代表人：史荣飞                          法定代表人：                             
委托代理人：                                委托代理人：                              
电　　话：  0519-85105680              　   电　　话：           　                 
传　　真：                               　 传　　真：                                  
电子信箱：                              　  电子信箱：                              
开户银行：江南农村商业银行常州新北支行  　  开户银行：                                             
账　　号：01077012010000018943              账　　号：                              


工程质量保修书
承包人(全称)：  常州达辉建设有限公司  
分包人(全称)：                        
承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就三江公馆项目智能化工程 签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同承包范围内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   伍  年；
3.装修工程为   /   年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   贰   年；
5.供热与供冷系统为   贰  个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /   年；
7.其他项目保修期限约定如下： /
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
4.质量保修完成后，由承包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
质量保修金约定：
1.保修金按审定金额的3%计算，保修金在竣工验收合格二年后90天内付清。
2.因分包人原因造成工程的缺陷或损坏，分包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经承包人书面催告后仍未修复的，承包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由分包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由承包人承担。
工程质量保修书由承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人(公章)： 　                            分包人(公章)： 　
地　　址：                                 　地　　址：
法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：
电　　话：                                 　电　　话：　
传　　真： 　                                传　　真：　
开户银行： 　                                开户银行：
账　　号： 　                                账　　号： 
邮政编码： 　                                邮政编码：　
　                           


第五章  评标细则
一、本项目采用最低评标价法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且最终报价最低的投标人为中标人。
二、报价在控制价以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
三、报价相同的，由招标人抽签确定中标人。


第六章  附    件

告 知 书
尊敬的投标人及项目参与人：
为营造公开、公正的市场环境，确保招标工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎投标人及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。
（一）接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与投标人或招标人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或投标人透露招投标或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、投标人及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
[bookmark: OLE_LINK1]（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（四）向招标人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）在招投采购过程中与招标人进行协商谈判的；
（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。
监督办公室：江苏尚阳工程管理有限公司总经理室
投诉监督电话：0519-88818225



1.投标函

投  标  函
致：常州达辉建设有限公司、江苏尚阳工程管理有限公司：
我单位收到贵单位“       号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。
2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。
4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。
5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我单位承诺：无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。
7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程。
8.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。
9.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
10.如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。
11.我单位研究招标文件后，愿以人民币含税总价：   元，小写：   元，其中税金：   元（税率    %），税前价：    元报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。
12.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后 3 日内开工，并在      日（日历日）内竣工。
13.我单位保证本工程质量达到：      。
14.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备      （项目建造师）全面负责上述项目管理。
15.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
投标人名称（公章）：             
日    期：     年    月    日

2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
投标人名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施           （  号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 投标人：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处




3.授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

投标人公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
帐号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处

备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

4.开标一览表
开标一览表
       单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	

	质保期
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日



5.投标总价封面

投  标  总   价


   招   标  人：

   工 程 名 称：


投标总价（小写）：

（大写）：


投 标 人：（单位盖公章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖公章）



编  制  人：（造价人员签字或盖专用章）


编 制 时 间：



6.工程量清单报价表

工程量清单报价表

详见工程量清单


投标人（盖公章）：
法定代表人或其代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月      日

7.偏离表
偏 离 表
投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。          
项目编号：
	章节号
	招标文件要求
	投标人响应情况
	是否偏离
	偏离理由

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日






8.法律声明
法律声明


我公司_______（全称），就______（项目名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：
1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。
2、我公司近三年内（本工程开标当日前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。
3、本公司参与________（项目名称）投标工作中，若评标过程中发现近三年内（本工程开标当日前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次投标，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关！
特此声明!










投标人：
法定代表人签字或盖章：
年  月  日


友 情 提 醒
各投标人：
您好！
为了提高贵单位的投标文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：
1.请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室
2.投标保证金一定要从投标人账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。
3.投标文件应按要求密封，电子光盘或U盘单独密封，并在封袋上加盖投标人公章。
4.投标文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。
5.需要提供样品的，请严格按招标文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。
6.因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。
7.设定最高限价的，超过限价一律废标。
8.请精心仔细审阅招标文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。
最后祝贵单位投标成功！

本招标文件的最终解释权归江苏尚阳工程管理有限公司所有。
（全文完）
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