

竞争性谈判文件
	

采购项目编号：SYZB-SJ-2026008
采购项目名称：卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理项目
采购人名称：常州市钟楼区邹区镇人民政府



江苏尚阳工程管理有限公司

二〇二六年六月


[image: 1]                                                      江苏尚阳工程管理有限公司竞争性谈判文件

第 1 页 共 30 页


目  录

竞争性谈判公告……………………………………………3-5
第一章  总  则………………………………………6-13
第二章  谈判响应文件的组成…………………………14
第三章  采购项目及技术要求…………………………15-18
第四章  合同主要条款………………………………19-36
第五章  评审细则………………………………………37
第六章  附  件…………………………………………38-43
友情提醒 …………………………………………………44












[bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理项目
竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]项目概况：卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理项目的潜在供应商应在江苏尚阳工程管理有限公司获取采购文件，并于2026年6月10日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SYZB-SJ-2026008
项目名称：卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：10.63万元
最高限价：10.63万元
采购需求：本项目为卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理项目，服务内容包含但不限于施工准备阶段、招投标阶段、施工阶段、保修阶段等监理服务期内的全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督等；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织内外协调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务。
合同履行期限：采购人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，缺陷责任期为工程完工验收合格后一年。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构谈判当天查询，供应商无需提供证明材料）；
（3）供应商具有建设行政主管部门颁发的监理综合资质或水利工程施工监理乙级及以上资质；
（4）总监理工程师具有国家注册监理工程师（注册专业为水利工程，注册单位必须与供应商名称一致），并提供2026年3月至2026年5月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明。总监理工程师无在监工程。
三、获取采购文件
时间：2026年6月3日起
地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））综合办
方式：符合条件的供应商网上自行下载
售价：人民币伍佰元整（谈判时缴纳）
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]四、响应文件提交
截止时间：2026年6月10日9点30分（北京时间）
地点：江苏尚阳工程管理有限公司（常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼））
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]1.现场勘查及标前答疑
（1）供应商自行踏勘现场
（2）标前答疑
参加谈判的供应商若认为竞争性谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在响应文件提交截止期2日前以书面形式提出。对于未提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该竞争性谈判文件，响应文件提交截止期后不再受理针对竞争性谈判文件的相关质疑和投诉。
2.谈判保证金
谈判保证金数额：人民币贰仟壹佰元整
收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司
银行账号：406010100100626575
开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行
谈判保证金到账截止日期：2026年6月9日
谈判保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）
注：供应商必须自行将谈判保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。
3.说明
采购文件售后一概不退。供应商递交的响应文件概不退还。一经报名，供应商不得更改单位名称。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名称：常州市钟楼区邹区镇人民政府
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]地址：常州市钟楼区星港路88号
联系方式：陈工、0519-85327596
2.采购代理机构信息
名称：江苏尚阳工程管理有限公司
地址：常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）
联系方式：0519-88818225
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639]3.项目联系方式
项目联系人：嵇玲
电话：0519-88818295（8000）
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第一章    总     则
1.采购方式
本次采购采取竞争性谈判方式，本竞争性谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。
2.合格的供应商
2.1满足公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
3.谈判费用
参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.竞争性谈判文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争性谈判文件的组成部分。
供应商应仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性谈判文件要求和规定编制谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。
5.竞争性谈判文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
5.2供应商提出的与谈判有关的任何问题须在收到竞争性谈判文件后，按规定时间以书面形式递交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争性谈判文件的条款和要求。
5.3采购人及代理机构有权对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或更正。
5.4采购人可视具体情况，延长谈判响应文件提交截止时间和谈判时间。
5.5所有有关竞争性谈判文件的补充、澄清、更正将在江苏尚阳工程管理有限公司网公布。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。
6.供应商的义务
6.1供应商应当认真阅读竞争性谈判文件，完全明了采购项目的内容。
6.2供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3供应商应在谈判响应文件提交截止时间前，将密封的谈判响应文件送达谈判地点。
6.4供应商不得相互串通谈判报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
7.谈判报价
7.1本项目谈判总价应包括为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
7.2谈判报价方式
7.2.1供应商应按照竞争性谈判文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与谈判分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。
供应商填报谈判分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项谈判内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的谈判报价。
7.2.2报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
7.2.3谈判报价高于最高限价的作为无效响应处理。
7.2.4谈判报价次数：本项目采用至少二次报价，谈判响应文件报价一览表的报价作为首次报价，在谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。
8.谈判响应文件的组成
详见第二章《谈判响应文件的组成》
9.谈判保证金
9.1谈判保证金是谈判响应文件的一个组成部分，供应商须按规定从供应商账户缴纳。谈判时，未按要求缴纳保证金的视为无效响应。
9.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后五个工作日内退还。
9.3成交供应商的谈判保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。
9.4供应商出现下列情况之一的，取消其成交资格，并没收其谈判保证金：
9.4.1供应商在谈判有效期内撤回其谈判响应文件；
9.4.2成交供应商无正当理由拒绝签订合同或者由于供应商的原因导致成交无效的；
9.4.3供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
9.4.4供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他供应商合法权益的；
9.4.5法律法规认定的其他情形。
10.谈判响应文件的制作
10.l供应商应提交谈判响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“U盘”（U盘中须包括响应文件正本全套签字盖章PDF版，并在U盘上标明供应商名称）。谈判响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2谈判响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。
10.3谈判响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由谈判响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。
10.4供应商在谈判响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。
11.谈判响应文件的有效期
谈判响应文件有效期为规定的谈判之日后六十（60）天。谈判响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。
12.谈判响应文件的密封
谈判响应文件（正本和副本）须装订成册并加以密封，U盘应当单独密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。如果供应商未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，代理机构予以拒绝，并退回给供应商。
13.谈判响应文件提交截止时间及地点
供应商应在规定的截止日期和时间之前将谈判响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的谈判响应文件将不予接收。
供应商在提交谈判响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其谈判响应文件。
14.谈判响应文件的修改和撤回
供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判响应文件提交截止时间前，以书面形式通知代理机构。
供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及谈判报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在谈判响应文件提交截止时间前送达谈判地点。
在谈判响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件作任何修改。
在谈判响应文件提交截止时间至竞争性谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将不予退还。
15.谈判仪式
15.1代理机构按谈判公告中规定的时间、地点组织谈判开始仪式。
15.2供应商参加谈判仪式的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。
16.谈判小组
16.1谈判开始仪式结束后，代理机构将组织谈判小组进行评审。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。谈判小组独立工作，负责评审所有谈判响应文件并确定成交候选人。
16.2谈判小组负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：
16.2.1审查、评价谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的商务、技术等实质性要求；
16.2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；
16.2.3对谈判响应文件进行比较和评价；
16.2.4推荐或确定成交候选人；
16.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
16.2.6谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据；
16.2.7对于谈判响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，谈判小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对顺序。
16.3谈判小组成员应当履行下列义务：
16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
16.3.2按照竞争性谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
16.3.3对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
16.3.4负责评审报告的起草；
16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
16.3.6配合代理机构答复供应商对成交结果提出的质疑。
17.评审内容的保密
17.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其谈判响应文件将被作为无效谈判响应文件。
17.3在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
17.4代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
18.对谈判响应文件的审查
谈判响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查。
18.2符合性审查：依据竞争性谈判文件的规定，由谈判小组从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。
在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了竞争性谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与竞争性谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分二及以上成员的认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果谈判响应文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应。
18.3谈判响应文件出现下列情况之一的，将作为无效谈判响应文件处理： 
18.3.1供应商未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性改变的；
18.3.2未按竞争性谈判文件要求缴纳谈判保证金的；
18.3.3谈判响应文件递交时未按规定密封、盖章的，U盘未提供或未单独密封的；
18.3.4供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单的（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的相关主体信用）。
18.3.5谈判响应文件未按规定签字或盖章的；
18.3.6未按要求提供带“★”项材料或者与带“★”项内容存在负偏离的；
18.3.7谈判响应文件未按竞争性谈判文件规定的格式、内容和要求编制，谈判响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.8谈判响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
18.3.9供应商以他人的名义参加谈判、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与谈判的。
18.3.10供应商在一份谈判响应文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.11供应商的谈判报价超出采购预算或者最高限价的；
18.3.12由谈判小组审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件规定，评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标审查后，谈判小组应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对谈判价格作出解释，由谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
18.3.13谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
18.3.14竞争性谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；
18.3.15不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。
18.4有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：
18.4.1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
18.4.3 不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
18.4.5不同供应商的谈判响应文件相互混装；
18.4.6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.谈判响应文件的澄清
19.1为了有助于谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
19.2谈判小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。
19.3供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变谈判的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争性谈判文件的范围及改变谈判响应文件的实质性内容。
19.4谈判响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.4.1谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
19.4.2谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争性谈判文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效，其谈判保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合竞争性谈判文件要求的作为无效谈判响应文件处理；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5供应商拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。
19.6谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依靠谈判响应文件后的任何外来证明。谈判响应文件提交截止时间后，供应商对谈判报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、确定成交供应商的依据。
20.废标条款
20.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
21.评审方法
21.1本项目采用最低评标价法。谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。
21.2采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。
22.成交结果及公示
22.1代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在江苏尚阳工程管理有限公司网站上公告成交结果，成交通知书将同时发出，成交公告期限为1个工作日。
22.2若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
22.2.1提供虚假材料谋取成交的；
22.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
22.2.3恶意竞争，谈判总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。
22.2.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
22.2.7不符合法律、法规的规定的。
22.3供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复，代理机构质疑答复义务仅限于其掌握的现有材料。如供应商在成交公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加谈判的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该供应商进行相应的处罚。
未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。如有参加谈判的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交资格的，代理机构对成交供应商不承担任何责任。
23.成交通知书
23.1在公告成交结果的同时发出成交通知书。
23.2成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。
23.3代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。
24.代理机构服务费
24.1服务费按照下列规定的服务收费标准收取并由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构收取谈判保证金的账户并备注项目编号。
24.2代理服务收费标准
	服
费　　  　务
　  类
率　     型
　　　　
成交金额（万元）
	服务类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500—1000
	0.45%

	……
	……


24.2.1成交服务收费按差额定率累进法计算。 
24.2.2成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
24.2.3评委费由成交供应商按实支付给采购代理机构。
25.合同的签订
25.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照竞争性谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
25.2竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
25.3签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
25.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
25.5成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行采购。
26.保密
参与采购活动的当事人应对采购文件和谈判响应文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。


第二章  谈判响应文件的组成
一、资格审查材料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（谈判响应文件中提供的材料均需加盖供应商公章，未加盖供应商公章的视为未提供该项材料。）
★1.谈判响应函（原件）
★2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）
★3.法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人身份证双面（复印件）
★4.授权委托书（原件）、代理人身份证双面（复印件）、2026年3月至2026年5月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明（复印件）（如果有授权委托情况的，必须提供）
★5.谈判保证金单据（复印件）
★6.建设行政主管部门颁发的监理综合资质证书（复印件）或水利工程施工监理乙级及以上资质证书（复印件）
★7.总监理工程师具有国家注册监理工程师证书（复印件）（注册专业为水利工程，注册单位必须与供应商名称一致），并提供2026年3月至2026年5月中任意一个月的社保证明，总监理工程师无在监工程（承诺书原件）。
二、价格及有关商务部分材料
★1.报价一览表
★2.谈判分项报价表
三、技术部分材料
1.供应商简介
2.服务方案
★3.服务承诺
★4.偏离表
5.其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“★”条款供应商必须在谈判响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致谈判无效且不允许在谈判响应文件提交截止时间后补正。
2.对本章所有的格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）。
3.供应商需按谈判响应文件的组成要求进行编制。
4.响应文件页码样式必须按照“第1页 共X页”且连续不得中断。





第三章  采购项目及技术要求
一、项目概况
本项目为卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理项目，服务内容包含但不限于施工准备阶段、招投标阶段、施工阶段、保修阶段等监理服务期内的全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督等；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织内外协调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务。
卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程主要建设内容包括对河道两岸存在安全隐患的320m挡墙进行应急加固、沿河道路及管网恢复等附属工程。
二、服务内容及要求
（一）实施的期限和范围
1.实施的期限
（1）监理服务开始时间：成交供应商应当根据本项目的进展情况，及时做好各项准备工作，按照合同约定投入各类监理人员和所需设施设备，并按采购人的指令开始监理工作。
（2）监理完成服务时间：监理服务完成时间至缺陷责任期后30天内，成交供应商应在监理完成服务时间届满前全面完成合同内监理服务的所有工作。
（3）缺陷责任期：本项目的缺陷责任期为工程完工验收合格后一年，自合同工程验收合格之日起计算。成交供应商须对缺陷责任期内出现的监理服务工作质量造成的问题承担责任，并在缺陷责任工作需要时，完成相关的监理服务工作。
（4）退场期限：监理服务完成后，成交供应商应当提出退场申请，并获得采购人批准后组织退场。
2.实施的范围：位于常州市钟楼区。
（二）技术规范
按国家和行业现行的法律、法规及验收规范执行。
（三）服务要求
1.成交供应商在履行监理服务过程中，须按照采购人对成交供应商的授权范围和工作要求，依据采购人与承包人签署的工程承包合同，对本项目的准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作，并对缺陷责任期内承包人实施的本项目的剩余与弥补工作，提供监理服务。
2.采购人或其授权代理人有权要求成交供应商按照采购人的管理要求定期或不定期地向采购人提供与本项目有关的各种形式的报告。
（四）服务目标
工程目标：按施工合同执行。
（五）控制要求
1.工期控制
因成交供应商原因，各施工阶段性工期滞后于采购人批准实施的总进度计划相对应阶段性工期时，每发生一次，采购人有权从当期应付监理费中扣除1万元违约金；后续阶段性工期符合总进度计划，采购人将前面扣除的阶段性违约金在下期返还。因成交供应商原因，未完成合同约定的总工期目标，采购人按监理费总额的5%要求成交供应商承担违约金，该笔费用在采购人向成交供应商当期应支付的监理费中予以扣除。
2.质量控制
因成交供应商原因，若所监理的工程未完成约定的质量目标，采购人有权按监理费总额的3%扣除违约金。在项目施工过程中，因成交供应商质量控制不到位，每发生一次区级及以上的质量问题或质量事故通报，采购人按监理费总额的5%要求成交供应商承担违约金，该笔费用在采购人向成交供应商当期应支付的监理费中予以扣除。
3.投资控制
成交供应商应按本项目相关管理制度要求，及时、准确完成审核承包方提交的工程计量、签证、已完工程月报等报审资料。如采购人发现成交供应商弄虚作假，采购人有权从应支付监理费中扣除1000元/次违约金。
4.安全文明施工监理
（1）因成交供应商安全监理不到位，所监理的工程未实现约定的安全文明施工目标的，采购人有权按监理费总额的3%扣除违约金。
（2）因成交供应商安全监理不到位，所监理的工程发生1人及以上死亡事故，成交供应商除承担相应的法律及赔偿责任外，采购人有权按监理费总额的10%扣除违约金。
（3）因成交供应商安全监理不到位，每发生一次区级及以上的安全文明施工问题通报，采购人有权从当期应支付监理费中扣除5000元违约金。
因上述情况给采购人造成损失的，采购人有权向成交供应商索赔。
5.协调配合
协调施工现场内各个专业及单位施工配合工作；合理协调施工方与周边商铺租户、居民关系，防止矛盾的发生；合理协调周边、交警部门及属地不同部门关系等。由于监理协调不到位产生纠纷的，采购人有权扣除1000元/次违约金。
6.廉政要求
在合同发行期间，成交供应商应遵守廉政制度，成交供应商人员违反职业道德、利用职权徇私舞弊、牟取私利、收受、索取贿赂的，经查实，采购人将立即向相关部门反映，并有权视情节轻重，从当期应支付监理费中扣除1000元～5000元不等的违约金，同时采购人有权立即解除合同，由此造成的一切责任与损失由成交供应商承担。
成交供应商向本项目相关方行贿的，经查实，采购人将立即向相关部门反映，采购人有权从当期应支付监理费中，扣除行贿额10倍的违约金，同时采购人有权立即解除合同，由此造成的一切责任与损失由成交供应商承担。
★（六）人员要求
现场的监理人员（含总监）总人数应符合下表要求，谈判响应文件中须提供人员配置表加盖供应商公章，未提供视为无效响应。
	岗位
	人员要求
	持证上岗要求

	总监理工程师
	1名
	国家注册监理工程师
（注册专业为水利工程）

	拟配备其他监理人员
	2名
	

	总计
	3名
	


注：（1）成交供应商可根据工程实际需要及时投入人员，未经采购人同意，不得更换上述人员，所有监理人员均须身体健康，年龄不得超过65周岁。（注：表中人员不能兼职）
（2）上述人员配置还需满足江苏省住房和城乡建设厅[2017]第35号、江苏省住房和城乡建设厅投标邀请函[2017]第36号等文件规定。
（七）其他
1.监理管理人员在施工期间必须常驻现场，总监理工程师从本项目开工至完成竣前质量验收前每周在工地上班时间不少于5天，每天不得少于4小时，经采购人考勤，如不能满足要求，采购人有权从当期应支付监理费中，扣除1000元/次违约金；监理部其他成员每周在工地上班时间不少于6天，每天不得少于8小时，经考核，如不能满足要求，采购人有权从当期应支付监理费中扣除500元/次违约金；工程例会和重要的专题会议必须由总监主持召开，如不能满足要求，采购人有权从当期应支付监理费中扣除2000元/次违约金。
2.谈判响应文件中拟定的项目总监理工程师、拟配备监理人员不得更换或减少。成交供应商擅自更换或减少监理组成员的，采购人有权从当期应支付监理费中，扣除违约金：总监理工程师2万元/人次，监理部其他成员1万元/人次。除因病、意外、人员离职等情况确需更换人员的必须提前10天书面上报采购人经书面批准后方可更换，并承担1万元/人次的违约金。更换人员资质不得低于原人员。如情节严重，采购人有权解除合同。
3.成交供应商须严格按照合同、设计、规范等要求进行验收，如未按监理规范要求进行旁站验收或有其他不规范行为，每发生一次，采购人有权从当期应支付的监理费中扣除1000元的违约金。
成交供应商未严格按照合同、设计、规范等要求进行验收，或者没有验收依据而进行验收，或者因施工质量不符合要求却同意施工方进行隐蔽或进入下道工序（含监理规范的所有旁站要求），造成工程返工、质量等级降低、进度滞后、成本增加等情况，每发生一次，采购人有权从当期应支付的监理费中扣除2000元的违约金。
4.成交供应商谈判响应文件中拟投入本项目的仪器设备应按工程进度需要全部到场，否则采购人有权从当期应支付监理费中，按所缺仪器市场价的2倍扣除违约金。
5.工程竣前质量验收通过后7天内，成交供应商应将完整的监理资料移交给工程所在地城建档案馆并同时提交采购人，每延误一天，采购人有权从当期应支付监理费中扣除1000元/天违约金。
6.成交供应商人员在监理期间涉嫌违法违规，造成采购人经济损失的，采购人依法向成交供应商及相关成交供应商人员追究经济责任，构成犯罪的，移交司法机关追求刑事责任。
7.若因采购人原因造成工程部分停建或缓建时，采购人只对已建工程计算监理费，不承担其他相关费用及违约责任。
8.建设单位或建设单位所在集团对本项目月度综合大检查分值低于75分（包含75分）的，建设单位或建设单位所在集团有权约谈成交供应商主管领导及总监，成交供应商应承担违约金5000-10000元/次，持续两次低于75分（包含75分）的违约金翻倍，限期整改不到位的，按3000元/次承担违约金。
9.成交供应商应充分考虑到本工程的复杂程度，应尽量配备公司的精锐骨干力量，挑选有实际相关工作经验的技术管理人员，组成本项目的工程管理团队。并且应征得建设单位的同意。
（八）违约
1.由于成交供应商原因给采购人造成损失时，应向采购人赔偿，成交供应商支付的违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商应赔偿采购人的全部损失。
2.如果成交供应商在服务期内未能提供合同约定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等），采购人有权扣减支付监理费（扣减标准见合同条款）并向行政主管部门投诉。
3.成交供应商必须按照谈判响应文件及合同的要求，全部人员到位，如不能按照合同履行，采购人将按照成交供应商承诺函的要求进行处罚或承担违约责任。
4.守约方因维护自身合法权益产生的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保全保函费、执行费等）全部由违约方承担。
三、报价方式
本项目报价为固定总价，谈判报价应包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
报价货币为人民币，评审时以人民币为准。
四、服务期限
采购人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，缺陷责任期为工程完工验收合格后一年。
五、付款方式
合同签订且人员进场十天内支付合同价的10%；合同工程验收并完成资料存档移交后一个月内支付至合同金额的80%，该监理项目审计结算完成后一个月内支付至审计金额的97%，缺陷责任期满后付至100%。以上费用提供增值税专用发票，不计息。成交供应商须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达采购人，采购人签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。采购人凭成交供应商提供的增值税专用发票支付相应工程款。如成交供应商未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。采购人有权延迟支付应付款项直至对方开具合格的增值税发票，采购人不承担任何违约责任及相关费用，成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。以上各阶段付款，成交供应商同意采购人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算。
六、其他
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
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第一部分  协议书

委托人（全称）： 常州市钟楼区邹区镇人民政府 
[bookmark: EB8a6da779522342968f2ca2250811a221]监理人（全称）：                            
[bookmark: _Toc50714099]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：卜泰河(菜场桥一砂石桥段)应急除险加固工程施工监理；
2.工程地点：高新区（邹区镇）。
3.工程规模：主要建设内容包括对河道两岸存在安全隐患的320m挡墙进行应急加固、沿河道路及管网恢复等附属工程。
服务内容包含但不限于施工准备阶段、招投标阶段、施工阶段、保修阶段等监理服务期内的全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督等；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织内外协调及招标人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务。
4.工程概算投资额或建筑安装工程费：概算总投资约644.53万元。
[bookmark: _Toc50714100]二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
[bookmark: _Toc50714101]三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 谈判响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
[bookmark: _Toc50714102]四、总监理工程师
[bookmark: EB5d7d547b17b242bb9ffdb41589831c03][bookmark: EB0583fc3489ae453db578534da71e1d2e][bookmark: EBb7561fe5375f4214869cf51d6af21fbe]总监理工程师姓名：    ，身份证号码：    ，注册号：    。
[bookmark: _Toc50714103]五、签约酬金
[bookmark: EBb0c46f9bd2b6410b821cc5022c158240][bookmark: EB068287f675a74dcaa1769998e4ce97a1]签约酬金（大写）：    （¥    元）。
上述合同价款已包含增值税，增值税税率为  %。如果国家调整增值税税率，则自新增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票，不含税合同价款保持不变。
[bookmark: _Toc50714104]六、期限
1.监理期限：为委托人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束，缺陷责任期为工程完工验收合格后一年。
2.相关服务期限：
[bookmark: EBcb2a6473212444ad9409f5ab6ae576e7][bookmark: EB0154c4a7509244948077a2cb8b8f0168]（1）勘察阶段服务期限自/始，至/止。
[bookmark: EB7f3ead363eb94934ba4986af96df41fa][bookmark: EB45af7c822d83426990bd851ae2e93143]（2）设计阶段服务期限自/始，至/止。
[bookmark: EB4470555ddc1447afa6e5e69f6fa14d4e][bookmark: EB56092d304cc94097bc4da2f944ff67ae]（3）保修阶段服务期限自/始，至/止。
[bookmark: EB163b61ab128c475bb634952c0afdc66b][bookmark: EB14dc4abce1d8490292df367d84028827]（4）其他相关服务期限自/始，至/止。
[bookmark: _Toc50714105]七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
[bookmark: _Toc50714106]八、合同订立
[bookmark: EB8271e5d001cc4471a60e7b20a93ed9f9]1.订立时间：2026年    月    日。
[bookmark: EB6df848d275fa4d628a674d3d46655db0]2.订立地点：常州市。
[bookmark: EBb473f57501e549259c567d7adc9ffd21][bookmark: EBcff920a0ab144f92a26ebc12a42b64ff][bookmark: EB16581d430cea484ebf1863d6b5c90e78]3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

	[bookmark: EB8c6335a7341a4cf1a2cb1a658a3f6ea0]委托人：（盖章）
	[bookmark: EB9d955dc06bd347959079e01162e09989]监理人：（盖章）

	[bookmark: EB9634e817b28b463e853e83de796124b2]住所：
	[bookmark: EBe3f25c85f9434421a9b08e35d343af65]住所： 

	[bookmark: EBf67cbd0089534887bd81cbd4a91fc31e]邮政编码：
	[bookmark: EB1d1814a45e2a4e2eac9f77da113050be]邮政编码： 

	法定代表人或其授权的
[bookmark: EB3bb8e2f124804496aad6e989559bee7f]代理人：（签字）
	法定代表人或其授权的
[bookmark: EB34eb5bd6f1fb44fab82a687855d71e2f]代理人：（签字）

	[bookmark: EBc0898d7b031642b7bde1ceac5ea34b80]开户银行：
	[bookmark: EBce9168dcb95f4f85bae0df4fd4f3fc57]开户银行：

	[bookmark: EB1eb89b0a8d494418a064c242c97e7752]账号：
	[bookmark: EBd3a9ec8cccdb4abaac88a3a71d4f06bd]账号： 

	[bookmark: EB52d04122c9e145c8992307d54f0f0c7a]电话：
	[bookmark: EB398f602254f648218fbfe3924f69a034]电话：  

	[bookmark: EB3de9ec16dc314d9aa9f3e609e9fae8f9]传真：
	[bookmark: EBe582427583aa4d9ca6e1db0a134f4060]传真：    

	[bookmark: EBf4f0212ffe864fd0989f45e98419b235]电子邮箱：
	[bookmark: EB933cdc8a561040e6bceb65bdb4c1c7c4]电子邮箱：  




第二部分  通用条件

1.定义与解释
1.1定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）谈判响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2.监理人的义务
2.1监理的范围和工作内容
2.1.1监理范围在专用条件中约定。
2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。
2.3项目监理机构和人员
2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5.支付
5.1支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
5.4有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.3暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7.争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.1外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。


第三部分  专用条件

[bookmark: _Toc50714117]1.定义与解释
1.2解释
[bookmark: EB81149baf039941e59ad98fcd433420ae]1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：1）协议书；（2）成交通知书；（3）专用条件（4）通用条件；（5）谈判响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
[bookmark: _Toc50714118]2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
[bookmark: EB15d5dab129c948cfa6fad74dd285ce91]2.1.1监理范围包括：包含但不限于施工准备阶段、招投标阶段、施工阶段、保修阶段等监理服务期内的全过程监理，包含但不限于以下内容：（1）施工阶段监理服务范围内的质量、进度、投资控制管理、安全生产监督管理；（2）合同、信息等方面协调管理；（3）施工组织协调及委托人交办的与工程相关的事项；（4）缺陷责任期内的监理服务和相关专业技术咨询服务。
[bookmark: EB16b1fbf10603454ca471fac6f63621cb]2.1.2监理工作内容还包括：协助委托人负责解决与本工程有关的外部事宜。
2.2监理与相关服务依据
[bookmark: EBb0a618164c334baa857574883cb2e229]2.2.1监理依据包括：国家有关建设的法律法规，本项目建设文件，本项目依法成立的建设合同。
2.2.2相关服务依据包括： / 。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4更换监理人员的其他情形：
2.3.4.1监理方所报现场监理人员在委托方审核确定后不得擅自更换或减少，如有变动须经委托方同意。
2.3.4.2监理人选派的监理人员的资历与资质必须符合要求。监理人必须投入合格的监理人员，并督促其在委托人的统一领导下，严格按照本合同提供的监理工作依据、监理工作标准，在委托人的授权范围内，对本工程的履约实施全面控制。
2.3.4.3委托人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的规定履行监理服务的派驻人员，监理人应接受委托人提出的人员更换要求，并在接到通知的一个月内选派资格和经验被委托人接受的人员。由于此类人员更换引起的费用由监理人自行承担；人员更换不减轻或免除监理人需要赔偿委托人相应损失损害的责任。
2.3.4.4现场监理人员必须满足施工期间对监理工作的要求，应专业齐全,符合每阶段工作需要。
2.3.4.5监理人应当根据工程情况，配备相应专业的安全人员，实施安全监理工作。
2.3.4.6监理人的工作人员不能满足要求或造成工程损失时，委托人有权根据该监理人员造成的影响或工程损失情况，没收监理人的部分或全部履约担保。
2.4履行职责
[bookmark: EBe5f647d5f0a943b9a578587b98eabe92]2.4.3 对监理人的授权范围：按监理规范的规定，工程施工阶段进行质量、进度、投资、安全控制；合同和信息管理；施工组织协调等。
在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
[bookmark: EB9595c072ce924cd5be44d8b7faca8b95]2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：对于项目经理和项目技术负责人要求调换前，需征得委托人的书面同意。
2.5提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划的提交应该在签署合同后监理人员进场10日内，份数1份；监理月报的提交应在每月的5日前，份数1份。
2.7使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： / 。
监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为 / 。
[bookmark: _Toc50714119]3.委托人义务
3.4委托人代表
委托人代表为： / 。
3.6答复
[bookmark: EB63260005a9a349799dedecb0378578b5]委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
[bookmark: _Toc50714120]4.违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失
4.2委托人的违约责任
4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率（中国人民银行同期贷款1年期利率）×拖延支付天数
4.3守约方主张债权产生的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、执行费等）全部由违约方承担。
[bookmark: _Toc50714121]5.支付
5.1支付货币
币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： / 。
5.2支付酬金
[bookmark: _Toc50714122]正常工作酬金的支付：合同签订且人员进场十天内支付合同价的10%；合同工程验收并完成资料存档移交后一个月内支付至合同金额的80%，该监理项目审计结算完成后一个月内支付至审计金额的97%，缺陷责任期满后付至100%。以上费用提供增值税专用发票，不计息。监理人须在开具增值税专用发票之日起15天内将增值税专用发票送达委托人，委托人签收增值税专用发票的日期为增值税专用发票的送达或签收日期。委托人凭监理人提供的增值税专用发票支付相应工程款。如监理人未按约定提供合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。委托人有权延迟支付应付款项直至对方开具合格的增值税发票，委托人不承担任何违约责任及相关费用，监理人的各项合同义务仍应按合同约定履行。以上各阶段付款，监理人同意委托人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算。
1）本合同采用固定总价方式。（若因委托人原因造成工程部分停建或缓建时，委托人只对已建工程计算监理费，不承担其他相关费用及违约责任；上述情况监理结算价=（监理合同价/施工合同价）*已完工程施工结算价。）
2）如委托人因各种原因需作调整或工期拖顺延工期，监理人应相应调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整或工期拖顺延，监理服务期也应作相应调整或顺延，施工工期的调整属于正常的监理服务，合同价不作增减，监理人在投标报价时已做充分考虑。
3）监理人应支付的违约金、委托人对监理人作出的罚款，以上赔偿费将由委托人在每期监理费用及审定总价支付中按相应金额予以扣除。
4）如本合同其他条款与本条矛盾，以本条为准。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
[bookmark: EB69d03d33838340ce921a496cc1d5b4e3]本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章。
[bookmark: _Toc50714123]7.争议解决
7.1调解
[bookmark: EB0b88a18e8f3e4ad0ba4889fc0e4f394e]本合同争议进行调解时，可提交常州市建设行政主管部门进行调解。
7.2仲裁或诉讼
[bookmark: EBb74ef0e3eae340378c163fd17d14ae50]合同争议的最终解决方式为下列第1种方式：
[bookmark: EB54173a137e1f4f60b7af4b7e9d5e2ec7]（1）提请常州仲裁委员会进行仲裁。
[bookmark: EB71c875103d6941959eb705c1e8b549bd]（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc50714124]8.其他
8.1检测费用
委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。
8.2咨询费用
委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。
8.3奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为 / %。
8.4保密
[bookmark: EB32a301f4d62b455fad2135324520f990]委托人申明的保密事项和期限：与施工单位签订的施工合同中的商务内容，本合同结束前。
[bookmark: EBcce9d6037da141129c358a8344e42086]监理人申明的保密事项和期限：监理规划，专项监理总结报告，本合同结束前。
[bookmark: EB37d01ee422ce4276a76719403a876178]第三方申明的保密事项和期限：无。
8.5著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：监理人负责编制的监理文件包括但不限于监理大纲、监理规划、监理实施细则等，其版权应属于监理人的财产；委托人为了工程目的，可以免费复制、使用此类任何文件；在征得监理人同意之前，不得为了其他目的使用、复制或将之提供给第三人。委托人编制发布的通知、制度、要求、决议等相应文件或有关工程方面的各项资料，其版权应属于委托人的财产；监理人为了工程目的，可以复制、使用此类任何文件；在征得委托人同意之前，不得为了其他目的使用、复制或将之提供给第三人 。
[bookmark: _Toc50714125][bookmark: EB9b630afed15446b190473520e70d8dd8]9.补充条款：
本工程监理服务周期包括准备阶段、招投标阶段、施工阶段、保修阶段，施工阶段与施工工期同步，具体开工日期以委托人书面通知为准。
监理人应严格执行《建设工程监理规范》并遵守以下约定：
9.1监理服务的时间和期限
9.1.1监理服务开始时间：监理人应当根据本项目的进展情况，及时做好各项准备工作，按照合同约定投入各类监理人员和所需设施设备，并按委托人的指令开始监理工作。
9.1.2监理完成服务时间：监理服务完成时间至缺陷责任期后 30天内，监理人应在监理完成服务时间届满前全面完成合同内监理服务的所有工作。
9.1.3缺陷责任期：本项目的缺陷责任期为工程完工验收合格后一年，自工程竣工验收合格之日起计算。监理人须对缺陷责任期内出现的监理服务工作质量造成的问题承担责任，并在缺陷责任工作需要时，完成相关的监理服务工作。
9.1.4退场期限：监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得委托人批准后组织退场。
9.2服务要求。
9.2.1监理人在履行监理服务过程中，须按照委托人对监理人的授权范围和工作要求，依据委托人与承包人签署的工程承包合同，对本项目的准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作，并对缺陷责任期内承包人实施的本项目的剩余与弥补工作，提供监理服务。
9.2.2委托人或其授权代理人有权要求监理人按照委托人的管理要求定期或不定期地向委托人提供与本项目有关的各种形式的报告。
[bookmark: _Toc50714126]9.3服务目标
9.3.1工程目标：按施工合同执行。
9.4控制要求：
9.4.1工期控制
因监理人原因，施工阶段性工期滞后于委托人批准实施的总进度计划相对应的阶段性工期时，每发生一次，委托人从当期应付监理费中扣除 1 万元违约金；后续阶段性工期符合总进度计划，委托人将前面扣除的阶段性违约金在下期返还。因监理人原因，未完成本合同约定的总工期目标，委托人按监理费总额的 5%扣除违约金，该笔费用在委托人向监理人当期应支付的监理费中予以扣除。
9.4.2质量控制
因监理人原因，若所监理的工程未完成约定的质量目标，委托人按监理费总额的 3%扣除违约金。在项目施工过程中，因监理方质量控制不到位，每发生一次区级及以上的质量问题或质量事故通报，委托人按监理费总额的5%要求监理人承担违约金，该笔费用在委托人向监理人当期应支付的监理费中予以扣除。
9.4.3投资控制
监理人应按本项目相关管理制度要求，及时、准确完成审核承包方提交的工程计量、签证、已完工程月报等报审资料。如委托人发现监理人弄虚作假，委托人有权从应支付监理费中扣除1000元/次违约金。
9.4.4安全文明施工监理
（1）因监理人安全监理不到位，所监理的工程未实现约定的安全文明施工目标的，委托人有权按监理费总额的 3%扣除违约金。
（2）因监理人安全监理不到位，所监理的工程发生1人及以上死亡事故，监理人除承担相应的法律及赔偿责任外，委托人有权按监理费总额的10%扣除违约金。
（3）因监理人安全监理不到位，每发生一次区级及以上的安全文明施工问题通报，委托人将从当期应支付监理费中扣除5000元违约金。
因上述情况给委托人造成损失的，委托人有权向监理人索赔。
9.4.5协调配合
协调施工现场内各个专业及单位施工配合工作；合理协调施工方与周边商铺租户、居民关系，防止矛盾的发生；合理协调周边、交警部门及属地不同部门关系等。由于监理协调不到位产生纠纷的，委托人有权扣除1000元/次违约金。
9.4.6廉政要求
在本合同发行期间，监理人应遵守廉政制度，监理人员违反职业道德、利用职权徇私舞弊、牟取私利、收受、索取贿赂的，经查实，委托人将立即向相关部门反映，并将视情节轻重，从当期应支付监理费中扣除1000元～5000元不等的违约金，同时委托人有权立即解除本合同，由此造成的一切责任与损失由监理人承担。
监理人向本项目相关方行贿的，经查实，委托人将立即向相关部门反映，委托人从当期应支付监理费中，扣除行贿额10倍的违约金，同时委托人有权立即解除本合同，由此造成的一切责任与损失由监理人承担。
9.5其他
9.5.1监理管理人员在施工期间必须常驻现场，总监理工程师从本项目开工至完成竣前质量验收前每周在工地上班时间不少于5天，每天不得少于4小时，经委托人考勤，如不能满足要求，委托人有权从当期应支付监理费中，扣除1000元/次违约金；监理部其他成员每周在工地上班时间不少于6天，每天不得少于8小时，经考核，如不能满足要求，委托人有权从当期应支付监理费中扣除500元/次违约金；工程例会和重要的专题会议必须由总监主持召开，如不能满足要求，委托人有权从当期应支付监理费中扣除2000元/次违约金。
9.5.2谈判响应文件中拟定的项目总监理工程师、拟配备监理人员不得更换或减少。监理人擅自更换或减少监理组成员的，委托人有权从当期应支付监理费中，扣除违约金：总监理工程师2万元/人次，监理部其他成员1万元/人次。因病、意外、人员离职等不可抗力确需更换人员的必须书面上报采购人经书面批准后方可更换；除上述原因更换人员的必须提前10天书面上报采购人经书面批准后方可更换，并承担1万元/人次的违约金。更换人员资质不得低于原人员。如情节严重，委托人有权解除合同。
9.5.3监理人须严格按照合同、设计、规范等要求进行验收，如未按监理规范要求进行旁站验收或有其他不规范行为，每发生一次，委托人有权从当期应支付的监理费中扣除1000元的违约金。
监理人未严格按照合同、设计、规范等要求进行验收，或者没有验收依据而进行验收，或者因施工质量不符合要求却同意施工方进行隐蔽或进入下道工序（含监理规范的所有旁站要求），造成工程返工、质量等级降低、进度滞后、成本增加等情况，每发生一次，委托人有权从当期应支付的监理费中扣除2000元的违约金。
9.5.4监理人谈判响应文件中拟投入本项目的仪器设备应按工程进度需要全部到场，否则委托人从当期应支付监理费中，按所缺仪器市场价的 2倍扣除违约金。
9.5.5工程竣前质量验收通过后7天内，监理人应将完整的监理资料移交给工程所在地城建档案馆并同时提交委托人，每延误一天，委托人有权从当期应支付监理费中扣除1000元/天违约金。
9.5.6监理人员在监理期间涉嫌违法违规，造成委托人经济损失的，委托人依法向监理人及相关监理人员追究经济责任，构成犯罪的，移交司法机关追求刑事责任。
9.5.7若因委托人原因造成工程部分停建或缓建时，委托人只对已建工程计算监理费，不承担其他相关费用及违约责任。
9.5.8委托人（代建人）或委托人（代建人）所在集团对本项目月度综合大检查分值低于75分（包含75分）的，委托人（代建人）或委托人（代建人）所在集团有权约谈监理单位主管领导及总监，监理单位应承担违约金5000-10000元/次，持续两次低于75分（包含75分）的违约金翻倍，限期整改不到位的，按3000元/次承担违约金。
9.5.9监理人应为本工程拟配备监理人员办理工伤险及意外险。若因监理人员不当操作，或不按监理规范进行监理造成监理人员伤亡的，其责任及赔偿由监理人自行负责。
9.6违约：
9.6.1由于监理人原因给委托人造成损失时，应向委托人赔偿，监理人支付的违约金不足以弥补委托人损失的，监理人应赔偿委托人的全部损失。
9.6.2如果监理人在服务期内未能提供本协议约定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等），委托人有权扣减支付监理费（扣减标准见 9.补充条款）并向行政主管部门投诉。
9.6.3监理人必须按照谈判响应文件及合同的要求，全部人员到位，如不能按照合同履行，委托人将按照监理人承诺函的要求进行处罚或承担违约责任。
9.6.4监理人应充分考虑到本工程的复杂程度，应尽量配备公司的精锐骨干力量，挑选有实际相关工作经验的技术管理人员，组成本项目的工程管理团队。并且应征得建设单位的同意。
9.6.5本合同签订后、尚未履行前，若委托人发现监理人同时存在3起及以上作为被执行人的案件，或者监理人被列入限制高消费名单，或者监理人作为被执行人的单个案件金额超过本合同金额，均视为监理人不具备继续履行本合同义务的能力，委托人有权单方解除本合同。
9.6.6监理人编制的监理结算应实事求是，不得故意多估冒算，如监理结算经审计单位审定后，审计核减率5%以内(含5%)的审计审减费由委托人承担；审计核减率超过5%时，其超过部分对应的审计审减费由监理人承担，若核减率超15%，监理人应承担超额审计罚款（罚款计算公式为：总核减额*（总核减率-15%）*5%）。上述由监理人承担的审计费均由监理人直接支付给审计单位，同时审计单位出具发票复印件或收据或其他收款证明加盖审计单位公章报委托人备案，超额审计罚款由委托人在结算总价中直接扣减。


第5章  评审细则

一、本项目采用最低评标价法，谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。
二、报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。
三、报价相同的，由采购人抽签决定成交供应商。
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第六章  附    件

告 知 书
尊敬的供应商及项目参与人：
为营造公正的市场环境，确保谈判工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎供应商及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。
（一）接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与供应商或采购人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或供应商透露谈判或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、供应商及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
（一）在采购活动实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱谈判现场或评审现场秩序的，以及在答疑、领取竞争性谈判文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）提供虚假材料谋取成交的；
（四）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）未按规定程序进行质疑、投诉，影响项目正常进行的。
监督办公室：江苏尚阳工程管理有限公司总经理室
投诉监督电话：0519-88818225


1.谈判响应函

谈判响应函
致：常州市钟楼区邹区镇人民政府、江苏尚阳工程管理有限公司 ：
我单位收到贵单位“       号”谈判文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞争性谈判活动。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供竞争性谈判文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3.我单位承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞争性谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判开始后60天。
4.我单位愿意按竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。谈判总价包括竞争性谈判文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。
5.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。
6.我单位愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准，按竞争性谈判文件的规定交纳谈判保证金；若我单位成交，我单位愿意按竞争性谈判文件的规定支付成交服务费。
7.如果我单位的谈判响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
8.与本次谈判有关的正式通讯地址为：

地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
供应商名称（公章）：             
日    期：     年    月    日



2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
供应商名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的谈判响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 供应商：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处











3.授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次谈判中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

供应商公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处


备注：
1.法定代表人参加谈判时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

4.报价一览表
报价一览表
                                                             单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	谈判总价（元）
	

	服务期限
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日


5.谈判分项报价表
谈判分项报价表
项目编号：                           

（格式自拟）

供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日



6.偏离表
偏 离 表
供应商应对竞争性谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在谈判响应文件中 。          
项目编号：
	章节号
	供应商的偏离
	供应商偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日


7.服务承诺书

服务承诺书

服务承诺如下：




供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日





友 情 提 醒
各供应商：
您好！
为了提高贵单位谈判响应文件的有效性，减少不必要的无效响应，特友情提醒注意以下几点：
1.请谨记竞争性谈判文件上表述的各项事宜时间节点，特别是谈判时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。
2.谈判保证金一定要从供应商账户按竞争性谈判文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。
3.谈判响应文件正本和副本应当密封，U盘应当单独密封，并在封袋上加盖供应商公章。
4.谈判响应文件中的证明文件及资料需提供并加盖公章。
5.因竞争性谈判文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在谈判前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作谈判响应文件积累充分的原始资料。
6.设定最高限价的，超过限价一律废标。
7.请精心仔细审阅竞争性谈判文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按竞争性谈判文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对采购组织工作提出宝贵意见和建议。
最后祝您谈判成功！

本竞争性谈判文件的最终解释权归江苏尚阳工程管理有限公司所有。
（全文完）
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